Аймгийн  иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 04 дүгээр сарын 26-ны

өдрийн 55 дугаар тогтоолын хавсралт

“Ус” үндэсний хөтөлбөриЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

/2017-2021 он/

| # Д/д | # Зорилт |  | # Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | # Суурь түвшин |  | # Хүрэх үр дүн | # Хугацаа |  |  |  |  |  |  |  |  | # Хариуцах байгууллага | # Шаардагдах хөрөнгө /сая төгрөг/ | # Хөрөнгийн эх үүсвэр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | # 2017 |  | # 2018 |  | # 2019 |  | # 2020 |  | # 2021 |  |  |  |
| # 1 | # 2 |  | # 3 |  |  | # 4 | # 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | # 6 | # 7 | # 8 |
| # Усны нөөцийг хамгаалан түүний бүрэлдэн тогтох, цэвэр ариун чанараа хадгалах, байгалийн аясаар сэргэх бүхий л боломжийг бүрдүүлэх: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1. | 1.1. Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийг хамгаалах, нөхөн сэргээх. |  | 1.1.1. Гол мөрний урсац бүрдэх эхийн хилийн заагийг тогтоосон газарт шаардлагатай зарим хэсгийг улс болон орон нутгийн хамгаалалтанд авна. | 1123 усан сан бүхий газраас 12 сумын 368 усан сан бүхий газрыг хамгаалалтад авсан байна. |  | # Урсацыг тогтмолжуулж, хомсдолоос сэргийлэх ба Туул, Хэрлэн голын усны эх хамгаалагдана. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # Аймаг, сумын ИТХурал, # ГХБХБГ, # Сумдын ЗДТГ | # - | - |
|  |  |  | # 1.1.2. Гол, горхи, усны сан бүхий газрын ногоон бүсийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, өргөжүүлэх ажлыг жил жилийн хуваарьтайгаар зохион байгуулна. | # Аймгийн хэмжээнд гол, горхи, усан сан бүхий газарт 2011-2016 онд 743,5 га-д ойжуулалтын ажил хийж 122 мянга гаруй мод, бут, сөөг, бургас тарьсан. |  | # Ногоон бүсийн хамгаалалт сайжирч, ой ургамлан нөмрөг сэргэнэ. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # БОАЖГ, Сумдын засаг дарга | # 60,0 | Улс, Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 1.1.3. Үүлэнд зориудаар нөлөөлж хур тунадас нэмэгдүүлэх, газрын генератор суурилуулах ажлыг зохион байгуулна. | # Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх 2 экспепици ажиллаж байна. |  | Газрын генератортой болж, жилд дунджаар 10-15,0 сая төгрөг зарцуулж хур тунадасны хэмжээг /7-12 мм/ 10 хувиар нэмэгдүүлнэ. | # 2% |  | # 2% |  | # 2% |  | # 2% |  | # 2% | # УЦУОШАлба, # БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ | # 50,0 | Улс, Орон нутгийн төсөв |
|  |  |  | # 1.1.4. Сумын төвийн усны эх үүсвэрийн хамгаалалт, хязгаарлалт, эрүүл ахуйн бүсийг стандарт шаардлагад нийцүүлэн тогтоох ажлыг үргэлжлүүлнэ. | # - |  | # Сумын төвийн усны эх үүсвэр 100 % хамгаалагдана. | # 15% |  | # 20% |  | # 20% |  | # 20% |  | # 25% | # ГХБХБГ, БОАЖГ, # Сумдын ЗДТГ | # - | - |
|  |  |  | # 1.1.5. Рашааны орд газрын хамгаалалтын бүсийг тогтоож, хамгаалалтад аван хуулийн хэрэгжилтийг хангуулна. | # Аймгийн хэмжээнд 58 рашаан бүртгэгдсэн бөгөөд нөөц тогтоогдоогүй. |  | # Орд газарт хууль бус газар эзэмшил болон аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлэх явдал зогсоно. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГХБХБГ, БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ | # - | - |
|  |  |  | 1.1.6. “Цэнгэг Туул” төслийг хэрэгжүүлж, бохирдлыг бууруулна. | 2013, 2014 онд Туул голын урасц бүрэлдэх эхийн экосистемийн төлөв байдалд үнэлгээ хийсэн. |  | # Экосистемийн төлөв байдалд үнэлгээ хийгдэж, байгаль орчны тэнцвэрт байдал хадгалагдана. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # УЦУОШАлба, # БОАЖГ, МХГ, Сумдын ЗДТГ | # - | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | 1.1.7. Туул голын хамгаалалтын бүсэд ашигт малтмал хайх, олборлох үйл ажиллагааг бүрэн зогсоож, эвдэрсэн газруудад техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлтийг хийж дуусгана. | 2016 онд хөндөгдсөн газрын судалгаа хийгдсэн. |  | # Эвдрэлд орсон газруудын 70 хүртэл хувь нөхөн сэргээгдсэн байна. | # 10% |  | # 15% |  | # 15% |  | # 15% |  | # 15% | # БОАЖГ, Сумдын засаг дарга | # 100,0 | Улс, Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  | # 1.2. Ус хангамжийн эх үүсвэрийг хамгаалах чиглэлээр |  | # 1.2.1. Аймгийн төв болон сумдын ундны усны тэжээмжийн мужийг бүрэн тогтоож хамгаалалтанд авна. | # Ундны усны тэжээмжийн мужууд тогтоогдоогүй байна. |  | # Усны эх үүсвэрүүдийн тэжээмжийн муж тогтоогдсон байна. | # 10% |  | # 20% |  | # 20% |  | # 25% |  | # 25% | # ХОХБТХ, БОАЖГ, ГХБХБГ, Сав газрын захиргаад, Сумдын ЗДТГ | # 1000,0 | # Улсын # болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 1.2.2. Тохижуулсан булаг шандны хамгаалалтын бүрэн бүтэн байдал, хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэгдсэн эсэхэд үзлэг хийж шаардлагатай арга хэмжээг авч, тохижуулаагүй булаг шандны эхийг тохижуулна. | # 2016 оны байдлаар 251 булаг шандны эхийг тохижуулсан. |  | # Аймгийн хэмжээний бүх булаг шандны эхийг тохижуулж хамгаалан хөрөнгийн бүртгэлд бүртгэсэн байна. | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | # БОАЖГ, # Сумдын ЗДТГ | # 200,0 | # Улсын # болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 1.2.3. Уул уурхайн үйлдвэрүүд болон тоолуур тавих зайлшгүй шаардлагатай ус ашиглагч, хэрэглэгчийн усны ашиглалтанд үзлэг хийж, тоолууржуулах ажлыг зохион байгуулж, ”Ус ашиглалт, хэрэглээг тоолууржуулах журам”-ыг чанд мөрдөнө. | # 24 Уул уурхайн ААН усны тоолууртай. |  | # Газрын доорхи ус ашиглагч уул уурхайн үйлдвэрүүд 100 хувь усны тоолуураар хангагдсан байна. | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 25% |  | 25% | # БОАЖГ, # МХГ, # СХЗГ, Сумдын ЗДТГ | # - | Аж ахуйн нэгжийн өөрийн хөрөнгө |
|  |  |  | # 1.2.4. Өмнөх оны усны тооллогын дүнд үндэслэн жил бүр гадаргын ус болон худаг, уст цэгийн тооллого хийж, өөрчлөлтийг бүртгэж мэдээллийн санг шинэчлэн баяжуулна. | # 2015 оны байдлаар 476 гол, горхи, 396 булаг шанд, 224 нуур, тойром, 40 услалтын систем, 2983 худаг, 11 цэвэрлэх байгууламж тоологдсон. |  | # Мэдээллийн санг баяжуулж иргэд, холбогдох байгууллагуудыг мэдээллээр хангасан байна. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # БОАЖГ, Сав газрын захиргаад, Сумдын ЗДТГ | # 40,0 | Сумдын ОНТ-н хөрөнгөөр |
|  |  |  | # 1.2.5. Усны сан бүхий газрын онцгой болон энгийн хамгаалалттай бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс тогтоогдсон байдалд хяналт үнэлгээ хийж, тэдгээрийг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авч, тэмдэгжүүлэх ажлыг журмын дагуу хэрэгжүүлж, “Усан сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын, эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журам”-ыг хэрэгжүүлнэ.. | # Усан хангамжийн эх үүсвэрийн энгийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүс аймгийн хэмжээнд бүрэн тогтоогдсон, сум бүрт 4-с доошгүй газрыг тэмдэгжүүлсэн. 162 усан сан бүхий газрын 29204,4 га талбайг орон нутгийн тусгай хамгаалалтад аваад байна. |  | # Эрүүл ахуйн бүсийн дэглэм мөрдөгдөж, усны эх үүсвэр бохирдлоос хамгаалагдана. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # БОАЖГ, # МХГ,, # Сумдын ЗДТГ | # 100,0 | Сумдын ОНТ-н хөрөнгөөр |
|  |  |  | 1.2.6. Нөөцийн усан сангуудын гадаад тохижилтыг сайжруулах, усны түвшин, температурыг тогтмол хянах нөхцлийг бүрдүүлнэ. | Аймгийн хэмжээнд цэвэр усны 4 нөөцийн усан сан байна. |  | # Нөөцийн усан сангууд 100 % хамгаалагдана. | Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # Төв Чандмань ДЭХГ, # Сумдын ЗДТГ | # 50,0 | # Улсын # болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
| # Усны нөөцийн хуримтлалыг бий болгох, хүн амыг эрүүл ахуйн стандартын шаардлагад нийцсэн усаар хангаж, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн ус хангамжийг сайжруулан тогтвортой хөгжлийг тэтгэх үндсэн нөхцөл бий болгох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2. | # 2.1. Усны нөөц, чанарын хяналт-шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлэх, боловсронгуй болгох. |  | 2.1.1. Уул уурхайн ААН-үүдийн болон эрдэм шинжилгээ, судалгааны зориулалтаар өрөмдсөн хяналтын цооногуудыг хяналт шинжилгээний сүлжээний шалгуур шаардлагад нийцүүлэн хэмжилтийн багж хэрэгслэлээр тоноглож, ажиллах боловсон хүчнээр хангуулж, улсын сүлжээнд холбох ажлыг ээлж дараатай хийнэ. | 2015 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд хяналтын 16 цооног байна. |  | Уул уурхайн ААН-үүд 100 % хяналтын цооногтой болсон байна. | # 20% |  | # 25% |  | # 25% |  | # 30% |  | # - | # БОАЖГ, УЦУОША, Сумдын ЗДТГ | - | Улс болон төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | 2.1.2. Гадаргын болон газрын доорх усны хяналт шинжилгээний хэмжилтийн автомат багаж байрлуулна. | Мөнгөнморьт сум цэвдгийн 2 цооног, тунадас хэмжигчтэй. Баян сум цэвдгийн 1 цооног, автомат мэдээний логгер, Эрдэнэ, Багахангай сумд цэвдгийн ажмглалтын мхяналтын цооногтой. Алтанбулаг, Лүн сумд гүний усны түвшин хэмжих хяналтын цооног, мэдээлэл дамжуулах багаж төхөөрөмжтэй болоод байна. |  | # Хяналт шинжилгээний хэмжилтийн багажийг байрлуулсан байна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # БОАЖГ, # УЦУОШАлба | - | Улс болон төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | 2.1.3. Зохих судалгааг хийсний үндсэн дээр цэвдэгийн хяналт-шинжилгээний сүлжээнд хамрагдаж олон жилийн цэвдэг үргэлжилсэн тархацтай бүсэд цэвдэг судлалын өртөө байгуулах асуудлыг шат дараалалтайгаар шийдвэрлэнэ. | Энэ талаар хийгдсэн ажил байхгүй |  | # Холбогдох газарт санал тавьж, цэвдэг судлалын өртөөнд хамрагдсан байна | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # Аймгийн ЗДТГ-ын ХОХБТ-ийн хэлтэс, БОАЖГ, # УЦУОШАлба | # - | - |
|  | # 2.2. Усны экосистемийн хяналт-шинжилгээг бий болгох, хөгжүүлэх. |  | 2.2.1. Зуунмод сумын цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршилтийн түвшинд байнгын хяналт тавьж, цэвэрлэгдэн гарч буй усны цэвэршилтийн зэргийг тогтоож, усны эх үүсвэрт нөлөөлж буй эсэхэд дүн шинжилгээг улирал тутам хийнэ. | МХГ-аас цэвэрлэх байгууламжийн цэвэршилтийн түвшинд байнгын хяналт тавьж, цэвэршилтийн түвшин тогтоох ажлыг тогтмол хийж байна. |  | # Цэвэршилтийн түвшинг 96%-иас бууруулахгүй тогтмол түвшинд байлгана. | # - |  |  |  |  |  |  |  |  | # Төв Чандмань ДЭХГ, # МХГ, # ЭМГ, УЦУОШАлба | # - | - |
|  |  |  | 2.2.2. Аймгийн хэмжээний усны мэдээлэл боловсруулах, дамжуулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, програм хангамж, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгон орчин үеийн мэдээллийн технологийн дэвшил, ололтыг нэвтрүүлэх замаар усны мэдээллийн санг боловсронгуй болгоно. | Аймгийн УЦУОША-ны 21 өртөө харуулуудад мэдээ дамжуулах үүрэн телефоны оператор, 8 өртөө модем ашиглаж байна.Мэдээ дамжуулах Client програмыг ашиглаж байна. |  | # Усны мэдээллийн санг боловсронгуй болгож, технологийн шинэчлэлийг үйл ажиллагаандаа ашигладаг болсон байна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # Төв Чандмань ДЭХГ, # МХГ, # ЭМГ, УЦУОША | # - | - |
|  | # 2.3. Усны нөөцийн хуримтлалыг бий болгох. |  | 2.3.1. Туул, Хэрлэн, голууд дээр урсацын тохируулга хийх, усан сан байгуулах, шилжүүлэн ашиглах төсөлд орон нутгийн иргэд, засаг захиргааны санал, хүсэлт, шийдвэрийг хүргүүлж тусгуулна. | - |  | # Усны нөөцийн хуримтлал бий болно. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХОХБТХ, # БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ | # - | Улсын төсвийн хөрөнгөөр |
|  |  |  | # 2.3.2. Уул уурхайн ААН-үүдийн газрын гүний шавхалтын усыг 100% эргүүлэн ашиглуулна. | # Уул уурхайн ААН-үүд технологийн хэрэгцээний усаа 70%-иар эргүүлэн ашигладаг болсон, Жаргалант суманд Тэн-Хун ХХК, Алтанбулаг суманд Энгүүн-Оргил ХХК-иуд 100% эргүүлэн ашиглаж байна. |  | # Уул уурхайн ААН-д 100% гүний шавхалтын усаа ашигладаг болсон байна. | # Үйл ажилалагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # БОАЖГ, МХГ, # Сумдын ЗДТГ | # - | - |
|  | # 2.4. Газар доорх усны эрэл хайгуул, судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх. |  | # 2.4.1. Сумдын газрын доорх усны эрэл, хайгуулын гидрогеологийн судалгааг хийж, ашиглах боломжтой усны нөөцийг тогтооно. | # Судалгаа байхгүй. |  | # Сумдын усны нөөц тогтоогдож, цаашдын бодлого хөтөлбөрөө тодорхойлно. | # Судалгаа хийнэ. |  |  |  | # Нөөц тогтооно. |  |  |  |  | # ХОХБТХ, # БОАЖГ, ГХБХБГ, Сав газрын захиргаад, Сумдын ЗДТГ | # 1000,0 | # Улсын # болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 2.4.2. Аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй рашаан, шаврын ордуудын гидрогеологи болон гидробиологи, бальнеологийн судалгааны ажлыг идэвхжүүлж, нөөцийг тогтоолгож, рашааны нэгдсэн каталоги, мэдээллийн санг бий болгоно. | # Судалгаа байхгүй. |  | # Рашааны шаврын нөөцийг тогтоож, нэгдсэн судалгаатай болсон байна. | # Судалгаа хийнэ. |  |  |  | # Рашааны шаврын нөөц тогтооно. |  |  |  |  | # БОАЖГ, ЭМГ, Сумдын ЗДТГ | # 50,0 | # Улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 2.4.3. Аймгийн төв болон сумдын ундны усны тэжээмжийн мужийг тогтооно. | # Ундны усны тэжээмжийн мужууд тогтоогдоогүй байна. |  | # Усны эх үүсвэрүүдийн тэжээмжийн муж тогтоогдсон байна. | # 10% |  | # 20% |  | # 20% |  | # 25% |  | # 25% | # ХОХБТХ, БОАЖГ, ГХБХБГ, Сав газрын захиргаад, Сумдын ЗДТГ | # 1000,0 | # Улсын # болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 2.4.4. Аймгийн усны нөөцийн схемд Зуунмод, Бөхөгийн голын газрын доорхи усны схемийг нэмж оруулна. | # - |  | # Зуунмод, Бөхөгийн голын схемүүд усны нөөцөд бүртгэгдсэн байна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХОХБТХ, БОАЖГ Сав газрын захиргаа | # - | # - |
|  | # 2.5. Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуйн, ус хангамж усалгаатай газар тариаланг нэмэгдүүлэх. |  | # 2.5.1. Хуучин ашиглагдаж байсан услалтын системийг шинэчилж сэргээн засварлах, эзэмшлийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. | # 2015 оны байдлаар 2983 худаг тоологдсоноос богино яндант худаг 107, энгийн уурхайн худаг 1123, өрөмдмөл худаг 1753 байна. |  | # Услалтын системийн эзэмшлийн асуудал шийдэгдэж, усны барилга байгууламжийн хүчин чадал нэмэгдэнэ. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХХААГ, Сумдын ЗДТГ | - | # Улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 2.5.2. Малчид, малчдын бүлгийн хүчээр энгийн гар худаг гаргах ажлыг урамшуулах хөдөлгөөн өрнүүлж ажиллана. | # 12 худгийг малчдын хүчээр шинээр гаргуулан 630.0 мянган төгрөгийн урамшуулал олгосон. |  | # Мал аж ахуйн усан хангамж нэмэгдэнэ. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХХААГ, # Сумдын ЗДТГ | # 10,0 | Орон нутгийн төсөв |
|  |  |  | 2.5.3. Өмнө байгуулсан хөв, цөөрмийн ашиглалтад үнэлгээ дүгнэлт өгч, цас, борооны усыг хуримтлуулах боломжтой газарт зураг төсөв хийлгэх, хөв цөөрөм, усан сан байгуулах замаар гадаргуугийн усны нөөцийн хуримтлал бий болгоно. | Аймгийн хэмжээнд 8 хөв цөөрөм байгаагаас 6 нь ашиглагдаж байна. |  | # Гадаргын урсац, хур тунадасны усыг хуримтлуулан усан сан байгуулж бэлчээр, хадлан, тариалангийн талбайг усжуулах, ногоон байгууламжийн усалгаанд ашиглана. Шинээр | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХХААГ, # ГХБХБГ, БОАЖГ, # Сумдын ЗДТГ | 200,0 | Улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 2.5.4. Төв суурингийн ус хангамж, үйлдвэр, үйлчилгээ, газар тариалан, бэлчээрт ашиглаж байгаа болон шинээр гаргасан худаг, усан санг паспортжуулан мэдээллийн санд оруулна. | 2016 оны байдлаар 492 худгийг бүртгэж, мэдээллийн санд бүртгээд байна. |  | # Мэдээлэл судалгаатай болно. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХХААГ, # БОАЖГ, # Сумдын ЗДТГ | # - | # - |
|  | # 2.6. Хот, суурины хүн амын усан хангамжийг сайжруулах. |  | # 2.6.1. Ус түгээх сангуудыг засварлах, шинэчлэх замаар гэр хорооллын усан хангамж, түүний нөхцлийг сайжруулна. | # 2011-2015 онуудад 32 худаг, усан санд засвар хийж шинэчилсэн.Зуунмод сумын усан сангуудад ус түгээх машиныг Төв Чандмань ДЭХГ-т хүлээлгэн өгсөн. 11 усан санг шинээр барьж байгуулсан. |  | # Гэр хорооллын иргэд цэвэр усаар хангагдана. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГХБХБГ, Төв Чандмань ДЭХГ | # 200,0 | Улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | 2.6.2. Аймгийн төв болон сумын төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлтийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. | - |  | # Инженерийн шугам сүлжээний өргөтгөл хийгдэж, хөрсний бохирдол буурна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХОХБТХ, # ГХБХБГ, # Төв Чандмань ДЭХГазар, | # 2000,0 | Улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | 2.6.3. Зуунмод хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга, байгууламжид технологийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийнэ. | - |  | # Ус хангамжийн эрүүл ахуйн стандарт хангагдана. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХОХБТХ, # ГХБХБГ, # Төв Чандмань ДЭХГазар, | # 1000,0 | Улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | 2.6.4. Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын зөөврийн лабораториор алслагдсан болон жижиг суурин газрын иргэдийн, мөн малчдын ундны усны эх үүсвэрт чанарын шинжилгээ хийж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана. | ЭМГазар нь унд ахуйн усны химийн шинжилгээний явуулын Hach DR 2010 багажийн шинжилгээнд ашиглаж байна. 2016 онд 40 гаруй худагт шинжилгээ хийж, сургалт явуулсан. |  | Малчдын ундны усны эх үүсвэрт чанарын шинжилгээ хийх ажил тогтмолжсон байна. 140 худагт чанарын шинжилгээ хийсэн байна. | # 20 худагт |  | # 30 худагт |  | # 30 худагт |  | # 30 худагт |  | # 30 худагт | # ЭМГ, МХГ, # Сумдын ЗДТГ | # 60,0 | Орон нутгийн төсөв |
|  |  |  | 2.6.5.Аймаг, сумдын төвийн ундны усыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэх зорилгоор өмнөх онуудад хийгдсэн ажлын үр дүнд тулгуурлан цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлж, ус цэвэршүүлэх, зөөлрүүлэх төхөөрөмжийг суурилуулах ажлыг үргэлжлүүлж, гүний худаг, усан сангуудын харуул хамгаалалтыг сайжруулж, камераар хянах тогтолцоог бий болгох ажлыг эхлүүлнэ. | - |  | # Шинжилгээний дүнд үндэслэн шаардлагатай сумдыг цэвэршүүлэх төхөөрөмжөөр 100% хангана. | # Цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулсан худгийн тоогоор |  |  |  |  |  |  |  |  | # ГХБХБГ, Төв Чандмань ДЭХГ, Сумын ЗДТГ | # 200,0 | Улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 2.6.6. Станц болон усан сангийн хамгаалалтыг сайжруулж, ариутгал халдваргүйтгэлийг тогтмол хийнэ. | - |  | # Ариутгал халдваргүйтгэл сайжирна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭМГ, Төв Чандмань ДЭХГ, Сумдын ЗДТГ | # 50,0 | Улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 2.6.7. Усан сангуудыг цахим карттай болгох ажлыг хэрэгжүүлнэ. | # Зуунмод суманд 10, Лүн, Эрдэнсант сумдад тус бүр 1 худаг цахим карттай. |  | # Аймгийн төв болон сумдын төвийн худгуудыг цахим картжуулсан байна. | # Цахим картжуулсан худгийн тоогоор |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОХБТХ, БОАЖГ | # 300,0 | Орон нутгийн төсөв |
|  |  |  | # 2.6.8. Зуунмод хотын 3-р өргөх станц, усан сангийн орчимд байрлаж буй гэр хорооллын айл өрхийн орчны нөлөөллийг хянах, дэглэм, горим тогтооно. | - |  | # Усан санд учирч болох орчны бохирдлын нөлөөлөл багасна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | МХГ, Төв Чандмань ДЭХГ, Зуунмод сумын ЗДТГазар | # 50,0 | Улсын болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  | # 2.7. Үйлдвэрлэлийн усан хангамжийг сайжруулах. |  | # 2.7.1. Экологийн цэвэр үйлдвэрлэл эрхлэх, усыг давтан ашиглах, дэвшилтэт технолги нэвтрүүлсэн иргэд, ААН, байгууллагыг урамшуулна. | - |  | # Усыг зүй зохистой ашиглах боломж бүрдэнэ. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # Татварын Хэлтэс, # БОАЖГ Сумдын ЗДТГ | # 10,0 | # Орон нутгийн төсөв |
| - Усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хэмнэх, хаягдал бохир усыг эргүүлэн ашиглах, цэвэрлэх дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, үерийн аюулаас сэргийлэх цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, үүнд чиглэсэн аливаа үйл ажиллагаа, санал санаачилгыг # хууль тогтоомжийн хүрээнд дэмжих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3. | # 3.1. Хаягдал бохир усны цэвэрлэгээний түвшинг дээшлүүлэх, эргүүлэн ашиглах. |  | # 3.1.1. Зуунмод хотын орон сууцны цэвэр, бохир ус, ариутгах татуургын шугам хоолойг өргөтгөн шинчлэнэ. | # 2012 онд Зуунмод сумын усан хангангамжийн салбар шугам буюу 9 орон сууцны цэвэр усны 400 м шугамы хоолойг өргөтгөх, шинэчлэх ажлыг хийсэн. |  | # Аймгийн төвийн бохир усны төв коллекторын болон насосны станцын өргөтгөлийг хийнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # Төв Чандмань ДЭХГ | # 1000,0 | Улсын # болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 3.1.2. Ус хангамж, ариутгах татуургын системгүй айл өрх, албан газруудад, байгаль орчин, усны нөөцөд халгүй ариун цэврийн байгууламж байгуулна. /био болон хуурай жорлон/ | # 2013-2016 онд 6 сумын цэцэрлэг, 3 сумын ЕБС, 1 дотуур байрыг бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай болгон, Бүрэн сумын 5 төсөвт байгууллага, цагдаагийн байр, кобоныг цэвэрлэх байгууламжид тус тус холбосон. Зуунмод сумын Баянхошуу багийн гэр хороололд 50м3 багтаамжтай цэвэрлэх байгууламж ашиглалтад оруулсан. |  | # Гэр хорооллын айл өрхүүдийн 30 хүртэл хувийг био 00 той болгоно. | # 5% |  | # 5% | # 5% |  | # 5% |  | # 10% |  | # ХОХБТХ, # БОАЖГ, # ГХБХБГ, # Сумдын ЗДТГ | # 100,0 | Улсын # болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 3.1.3. Аялал жуулчлалын бааз, нийтийн үйлчилгээний газруудад бохир усыг цуглуулах, цэвэрлэх шинэ дэвшилтэт технологи бүхий бага оврын шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламжуудыг нэвтрүүлнэ. | # Аялал жуулчлалын бааз, амралтын газруудын 50 орчим хувь нь бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай. |  | # Аялал жуулчлалын баазуудыг 100 % бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай болгоно. | # 10% |  | # 20% | # 20% |  | # 25% |  | # 25% |  | # ХОХБТХ, # БОАЖГ, # ГХБХБГ, # Сумдын ЗДТГ | # 100,0 | Улсын # болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | 3.1.4. Бохир усны цэвэрлэгээний хяналтын суурин болон зөөврийн лабораторийг байгуулж бохир ус гаргаж буй ААН-үүдэд шаардлага хүргүүлэн шинжилгээнд хамруулж, дүн мэдээнд тулгуурлан холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2016 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд 254 ус ашиглагч ААНБ байна. |  | # Бохир ус хаях үйл ажиллагаа буурч, хяналтын тогтолцоо сайжирна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | МХГ, # УЦУОШАлба, Сумдын ЗДТГ | # 40,0 | # Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  | # 3.2. Усны нөөцийг зүй зохистой ашиглах, хэмнэх. |  | 3.2.1. Усны тухай хуулийн ус хэрэглэх, ашиглахтай холбогдсон үйл ажиллагааг зохицуулсан дөрөвдүгээр бүлгийн заалт бүрийн хэрэгжилтийг бүрэн хангуулж ажиллана. | Усны тухай хууль хэрэгжиж байгаа ч, зарим заалтыг бүрэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. |  | # Хуулийн заалтууд бүрэн хэрэгждэг болсон байна. | # Хуулийн хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОХБТХ БОАЖГ, МХГ, Сумдын ЗДТГ | # - | # - |
|  |  |  | # 3.2.2. Ундны хэрэглээний хаягдал /саарал/ усыг цэвэршүүлэн ахуйн системд хэрэглэх судалгаа хийж, ахуйн хэрэглээний усыг цэвэршүүлэн ногоон байгууламжийн усалгаанд хэрэглэх инженерийн шийдлийг судлан зураг төсөлд тусгуулан хэрэгжүүлнэ. | # - |  | # Усыг давтан ашиглах механизм бүрэлдэж усны зүй зохистой хэрэглээ сайжирна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХОХБТХ, # ГХБХБГ, # Төв Чандмань ДЭХГазар, БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ | # 500,0 | Улсын # болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 3.2.3. Усыг хамгаалах, арвижуулах, хаягдал бохир усыг цэвэршүүлэн эргүүлэн ашиглах санаачилгыг урамшуулах үйл ажиллагааг хэвшил болгоно. | # - |  | # Усны нөөц хэмнэгдэж, хаягдал бохир усны хэмжээ багасч шинэ технологи нэвтэрнэ. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХОХБТХ, # БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ | # 10,0 | # Орон нутгийн төсөв |
|  |  |  | 3.2.4. Ган, цөлжилт, хуурайшилтын сул, дунд, хүчтэй зэрэглэлд нийцүүлэн усны ашиглалт, хамгаалалтын үйл ажиллагааг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны А-66 дугаар тушаалаар батлагдсан “Ган, цөлжилт, хуурайшилтын зэрэглэл тогтоох болон энэ үед мөрдөх усны нөөцийн менежментийн журам”-ын дагуу хэрэгжүүлэх |  |  | # Журмын хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна. | # Журмын # хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # Сав газрын захиргаад, БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ | # - | # - |
|  |  |  | 3.2.5.Хүн амын унд, ахуйн хэрэглээний зориулалтаар ус, рашаан ашигласны төлбөр төлж байгаа байдалд үзлэг шалгалт хийж, уг төлбөрийг бүрэн авах арга хэмжээ авна. | # Хүн амын унд, ахуйн хэрэглээний зориулалтаар ус, рашаан ашигласны төлбөрийг 13 сум төлж байна. |  | # Энэ төлбөрийг бүх сумд төлдөг болсон байна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # БОАЖГ, Татварын хэлтэс Сумдын ЗДТГ | # - | # - |
|  |  |  | # 3.2.6 Сав газрын захиргаадтай хамтран “Ус бохирдуулсны төлбөр”-ийг тооцож авах ажлыг зохион байгуулна. | Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төслийг боловсруулж байна. |  | # Ус бохидуулагчид төлбөр ногдуулж орлогыг төсөвт төвлөрүүлнэ. | # Төсөвт төвлөрсөн орлогын хувь хэмжээгээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # МХГ, БОАЖГ, Татварын хэлтэс | # - | # - |
|  |  |  | # 3.2.7.Услалтын системээр болон бусад аргаар ус ашиглаж байгаа газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдээс /өрхийн хүнсний ногооны талбайг услахаас бусад/ төлбөр авах боломж нөхцлийг судалж хэрэгжүүлнэ. | # Судалгаа байхгүй. |  | # Газар тариалангийн үйлдвэрлэлээс төлбөр тооцдог болсон байна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХХААГ, БОАЖГ, Татварын хэлтэс | # - | # - |
|  | # 3.3. Үерийн аюулаас хамгаалах. |  | # 3.3.1. Аймгийн төв, томоохон сумын төвүүдийн үерийн хамгаалалтын төлөвлөлт, ашиглалт, бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, шаардлагатай өөрчлөлтийг хийн боловсронгуй болгоно. | # - |  | # Төв суурин газрын хүн ам үерийн усны аюулаас хамгаалагдана. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХОХБТХ, # ГХБХБГ, # Сумдын ЗДТГ | # 300,0 | Улсын # болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
| # Усны нөөц, ашиглалтын менежментийг боловсронгуй болгож ус ашиглалтын олон талт харилцааг зохицуулах эрх зүйн орчин, удирдлага зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, боловсон хүчнийг чадавхижуулах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  | # 4.1. Усны нөөц, ашиглалтын менежментийг боловсронгуй болгох. | # 4.1.1. Сав газруудын усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөтэй орон нутгийн усны талаар баримтлах бодлого, зорилт, арга хэмжээг уялдуулан хэрэгжүүлнэ. | # Туул, Хэрлэн голын сав газруудын УННМТөлөвлөгөө батлагдсан. |  | # Усны нөөцийн менежментийн төлөвлөгөөнд орон нутгийн санал тусгагдсан байна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХОХБТХ, БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ | # - | - |
|  |  |  | # 4.1.2. Усны нөөцийг хамгаалах чиглэлээр хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн судалгаа мэдээллийн санг бүрдүүлж, мэдээ тайланг тогтмол авч тэдний үйл ажиллагааг аймгийн бодлого шийдвэртэй уялдуулан зохицуулна. | # Туул, Хэрлэн голын сав газруудын УННМТөлөвлөгөө батлагдсан. |  | # Төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт орон нутгийн хэрэгцээнд нийцсэн байна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХОХБТХ, БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ | # - | # - |
|  |  |  | # 4.1.3. Ус ашиглагч, хэрэглэгчдийн судалгааг шинэчлэн, өөрчлөлтийг тухай бүр хийж мэдээллийн сан үүсгэнэ. | 2016 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд 254 ус ашиглагч ААНБ байна. |  | # Мэдээллийн сантай болж бодлого төлөвлөгөө боловсруулахад ашиглагдана. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ | # - | # - |
|  |  |  | 4.1.4. Үйлдвэр, аж ахуйн нэгжээс Туул голын усны нөөц, чанарт үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг арилгах, голын усны цэвэршилтийг хангах, бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг авч нийслэл Улаанбаатартай хамтран хэрэгжүүлж үр дүнд хүрнэ. | Туул голын УННМТ-д тусгагдсан. |  | # Бохирдлын хэмжээг бууруулсан байна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | БОАЖГ, ЭМГ,МХГ, Сумдын ЗДТГ | # 50.0 | Улсын # болон орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 4.1.5. Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааны нэгдсэн асуумжийг боловсруулан, тогтмол хугацаанд судалгаа авч, үр дүнг үнэлэн, цаашид авах арга хэмжээнд тусган ажиллана. | # - |  | # Хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг жилд 1 удаа авч холбогдох арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх ажил тогтмолжсон байна. | # Жил бүр 1 удаа |  |  |  |  |  |  |  |  | БОАЖГ, УЦУОША, ЭМГ,МХГ, Төв Чандмань ДЭХГ, Сумдын ЗДТГ | # - | # - |
|  |  |  | # 4.1.6. Ус, рашаан ашигласны төлбөрийн орлогыг бүрэн төвлөрүүлж, тодорхой хувийг Байгаль хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээнд эргүүлэн ашиглах журмын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллана. | # Ус рашаан ашигласны төлбөрт жилд 1,4 тэрбум төгрөгийг ногдуулдаг. |  | # Төсөвт орлого бүрэн төвлөрч, журмын хэрэгжилт хангагдана. | # Журмын хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # БОАЖГ, ХОХБТХ, Сумдын ЗДТГ | # - | # - |
|  |  | # 4.2. Удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох, боловсон хүчнийг чадавхжуулах | 4.2.1. Сав газруудын зөвлөлд орон нутгийн Засаг захиргаа, ТББайгууллага, иргэдийн төлөөллийг оролцуулна. | Туул, Хэрлэн, Умард говийн гүвээт халхын дундат талын сав газрын зөвлөлд 21 хүн орон нутгийг төлөөлж байна. |  | # Зөвлөлийн үйл ажиллагаанд орон нутгийн оролцоо нэмэгдэнэ. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ХОХБТХ, БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ | # - | # - |
|  |  |  | 4.2.2. Ус ашиглагч бүрээс тайлан мэдээг авч, тэдгээрийг журмын дагуу хугацаанд нь ирүүлээгүй ААН-н дараа оны үйл ажиллагааг эхлүүлэхгүй байх арга хэмжээг хууль тогтоомжид нийцүүлэн авч хэрэгжүүлнэ. | Нийт ус ашиглагч ААН-ийн 30 орчим хувь нь тайлан мэдээ гаргаж өгдөг. |  | # Хуулийн хэрэгжилт хангагдана. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | БОАЖГ, МХГ, Сумдын ЗДТГ | # - | # - |
|  |  |  | 4.2.3. Усны салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэн, сургалтад хамруулж, чадавхижуулах, нэгдсэн сургалт семинар зохион байгуулна. | - |  | # Боловсон хүчин чадавхижиж ажлын бүтээмж сайжирна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | БОАЖГ, УЦУОША, ЭМГ,МХГ, Төв Чандмань ДЭХГ, Сумдын ЗДТГ | # 10,0 | Орон нутгийн төсөв |
|  |  |  | # 4.2.4. Хөдөө орон нутаг төв суурин газарт ашиглагдахгүй байгаа худаг усны тоо бүртгэлийн нарийвчилсан судалгааг гаргаж бүртгэлээс хасах, нөхөн сэргээх талаар журам гаргаж хэрэгжилтийг хангуулан ажиллана. | # - |  | # Журам боловсруулж батлуулсан байна. | # Журмын хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОХБТХ, ХХААГ, БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ | # 10,0 | Орон нутгийн төсөв |
|  |  |  | # 4.2.5. Гамшгийн үед ус хангамжийн тогтолцоонд гарах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, аюулын хор нөлөөг арилгах аюулгүй байдлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулна. | # Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөгүй. |  | # Төлөвлөгөөний хэрэгжилт 90-ээс дээш хувьтай хэрэгжсэн байна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | ХОХБТХ, ХХААГ, БОАЖГ, ЭМГ, ОБГ, Төв Чандмань ДЭХГ, Сумдын ЗДТГ | # - | - |
|  |  |  | # 4.2.6. Ус түгээгчдийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулж, эрүүл ахуйн үзлэгт хамруулна. | # - |  | # Зохион байгуулсан сургалтын тоо- жилд 2 удаа | # 2 удаа | # 2 удаа |  | # 2 удаа |  | # 2 удаа |  | # 2 удаа |  | ЭМГ, ДЭХГ, Сумдын ЗДТГ | # 10,0 | Орон нутгийн төсөв |
|  |  |  | # 4.2.7. Усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах багийг өргөжүүлж, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулж, гишүүдийг чадавхижуулна. | УАБТБагийг байгуулсан “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/485 тоот захирамж гарсан. |  | # Салбар хоорондын ажиллагаа сайжирч, хэрэгжилт хангагдана. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | УАБ-ын ажлын хэсгийн дарга, нарийн бичгийн дарга | # - | - |
|  |  |  | # 4.2.8. 14 сумыг усны аюулгүй байдлын төлөвлөгөөтэй болгож, орон нутгийн хэмжээний сургалт зохион байгуулах, мэргэжил аргазүйн дэмжлэг үзүүлнэ. | УАБТБагийг байгуулсан “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” аймгийн Засаг даргын 2015 оны А/485 тоот захирамж гарсан. |  | # 14 сум УАБТ-тэй болсон байна. | # Зуунмод, Алтанбулаг, Эрдэнэ | # , Бүрэн, Дэлгэрхаан, Баян-Өнжүүл |  | # Эрдэнэсант, Лүн, Баянхангай, |  | # Баянчандмань, Борнуур, Батсүмбэр |  | # Заамар, Угтаалцайдам |  | УАБ-ын баг | # 30,0 | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 4.2.9. Ус хангамжийн тогтолцооны бүх түвшинд эрсдлийн үнэлгээг тогтмол хийж хэвшүүлэх, эрсдлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, жил бүр тодотгож, хэрэгжилтийг хангуулна. | # МХГ-аас эрсдлийн үнэлгээг тогтмол хийдэг. |  | # Эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажил хийгдсэн байна. | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | УАБ-ын баг, Сумдын ЗДТГ | # 30,0 | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
| # Усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах шинжлэх ухааны мэдээлэл, дэвшилтэт арга технологийг уламжлалт зан үйл, ёс суртахууны хэм хэмжээгээр баяжуулан өсвөр, залуу үе, нийт иргэдэд сурталчлан түгээн дэлгэрүүлж, нийтийн үйл хэрэг болгох |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5. |  | # 5.1. Усны нөөцийг хамгаалах, эрүүл аюулгүй байлгах . | # 5.1.1. Аймгийн төв, сум суурин, баг, хот айлын хэмжээнд ойр орчныхоо усны эхийг хамгаалах, цэвэр ариун байдлыг хангах, сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж хэвшүүлнэ. | # - | # Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал багасан, эрүүл ахуйн шаардлага хангагдана. |  | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # Төв Чандмань ДЭХГ, Сумдын ЗДТГ | # 50,0 | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 5.1.2. Уснаас шалтгаалан бий болох өвчлөлтийн тандалт, урьдчилан сэргийлэлтийг сайжруулах үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ. | # 2015 онд ЭМГ-ын орчны эрүүл мэндийн лаборатори нь 20 сумын унд ахуйн усанд 3-25 үзүүлэлтээр нийт 3660 үзүүлэлтэд сорилт шинжилгээ хийсэн. | # Хүн амын дунд уснаас шалтгаалан үүсэх өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх. |  | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # ЭМГ, Сумдын ЗДТГ | # 50,0 | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 5.1.3. Аймгийн төвийн 20-50 км тойрогт, сум, суурин газруудад 10 км тойрогт орших гол мөрөн, нуур, цөөрөм, булаг, шанд, уст цэгүүдийг ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлаас цэвэрлэх, голын гольдролыг нь сэргээх, тохижуулах, хамгаалах арга хэмжээг нийт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг оролцуулан жилд 2-оос доошгүй удаа (хавар 5 сарын 5, намар 10 сарын 15-нд) зохион байгуулж, түүнд иргэн бүр оролцдог болгож хэвшүүлнэ. | # Жил бүр аймаг, сум, суурин газруудад гол, мөрөн, уст цэгүүдийн хогийг нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулж цэвэрлэдэг. | # Ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдал багасан, эрүүл ахуйн шаардлага хангагдана. |  | # Жил бүр 2-оос доошгүй удаа |  |  |  |  |  |  |  |  | # БОАЖГ, # Төв Чандмань ДЭХГ, Сумдын ЗДТГ | # 50,0 | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | 5.1.4. Алтанбулаг сум хүртэлх Туул голын голдрилын ёроолын хурдасын бохирдлыг цэвэрлэж, хоёрдогч бохирдлын эх үүсвэрийг бүрэн саармагжуулна. | - | # Голын ёроолын хурдасын бохирдол арилна. |  | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # БОАЖГ, # Сумдын ЗДТГ | # 200,0 | Улс, Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  | # 5.2. Уламжлалт зан үйл, ёс суртахууны хэм хэмжээгээр баяжуулан өсвөр, залуу үе, нийт иргэдэд сурталчлан түгээн дэлгэрүүлэх. | # 5.2.1. Монголын ард түмний усыг хайрлан хамгаалах, зүй зохистой ашиглах уламжлалт зан үйл, ёс суртахууны хэм хэмжээг орчин үеийн шинжлэх ухааны мэдлэг, дэвшилтэт арга технологиор баяжуулан өсвөр, залуу үе, нийт ард иргэдэд сурталчлан таниулах ажлыг боловсрол, соёл урлаг, хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран тогтмол явуулж хэвшинэ. | # Нийт иргэдэд усыг хайрлан хамгаалах, зүй зохистой ашиглах талаар мэдээлэл, сурталчилгааны ажлыг сургалт, семинар болон “Нээлттэй хаалга”-ын өдрүүдээр тогтмол явуулж хэвшсэн. | # Олон нийтэд усыг хайрлан хамгаалах уламжлал, бусад улс орны туршлага, мэдээллийг сурталчлан таниулах нь зөв дадал, хандлага, төлвийн таатай нөхцөл болно. |  | # Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # БОАЖГ, # Төв Чандмань ДЭХГ, Сумдын ЗДТГ | # 50,0 | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | # 5.2.2. Дэлхийн усны өдөр болон бүс нутгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж байгаа усны чиглэлийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож, орон нутгийн онцлогт тохируулан хэрэгжүүлж, түүний үр дүнг олон нийтэд тогтмол мэдээлнэ. | # Иргэд олон нийт усны чиглэлийн арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож, нийтийг хамарсан ажилд тогтмол оролцдог болсон. | # Дэлхийн усны өдөр болон олон улс, бүс нутгийн хэмжээнд зохион байгуулагдаж, иргэдийн усны мэдлэг сайжирна. |  | # Үйл ажиллгагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # БОАЖГ, # Төв Чандмань ДЭХГ, Сумдын ЗДТГ | # 50,0 | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | 5.2.3. Усны тахилгын уламжлалт зан үйлийг орчин үеийн соёл иргэншлийн нийтлэг хэм хэмжээ, хүсэл сонирхолд нийцүүлэн зохион байгуулж нийтийн хэвшил болгоно. | Алтанбулаг, Цээл, Сүмбэр, Угтаалцайдам, Зуунмод сумдын ЕБС-ийн нэг ангийг экологийн кабинет болгон тохижуулсан. | # Уламжлалт тахилгын зан үйл сэргэнэ. |  | # Үйл ажиллгагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # БОАЖГ, # Сумдын ЗДТГ | # 50,0 | Орон нутгийн төсөв, төсөл хөтөлбөр |
|  |  |  | 5.2.4. Хэрэглэгчдийн усны болон ус зөөвөрлөх, хадгалах, цэвэршүүлэх мэдлэг, дадал, хандлагыг өөрчлөх мэдээлэл сургалт сурталчилгааны ажлыг боловсрол олгох шинэлэг арга хэлбэрийг ашиглан зохион байгуулах, үйл ажиллагааг тогтмолжуулна. | - | # Хүн амын унд ахуйн усны зохистой хэрэглээ бий болно. |  | # Үйл ажиллгагааны хэрэгжилтээр |  |  |  |  |  |  |  |  | # Төв Чандмань ДЭХГ, Сумдын ЗДТГазар | # - | - |

_____о0о_____