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                                                                                                                         хуралдааны 03 дугаар тогтоолын хавсралт


АЙМГИЙН ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ 
2020-2023 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Зорилго: ““Аймгийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө”-г 2020-2023 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г батлан хэрэгжүүлсэнээр газрын менежментийн бүс, сумдын хүн амын өсөлт, нийгмийн хэрэгцээ, үйлдвэрлэлийн нөөцөд үндэслэсэн бүтээн байгуулалтыг үргэлжлүүлэн, байгаль цаг уурын нөхцөл, малын тоо, бэлчээрийн даацад тулгуурласан хөдөө аж ахуйн цогц бодлогыг  хэрэгжүүлж, аймгийн газрын харилцаа тогтвортой хөгжих газрын шинэтгэлийн орчинг бүрдүүлнэ.


	№
	Зорилт
	Суурь түвшин
	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
	Хөрөнгийн эх үүсвэр
\сая.төг\
	Хүрэх түвшин
	Хэрэгжүүлэх байгууллага

	
	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	Үндсэн
	Оролцогч

	I. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ

	ЧИГЛЭЛ: Дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлэх нь хүнээ эрхэмлэн дээдэлсэн, байгаль орчинд ээлтэй, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай, өндөр технологид суурилсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ давамгайлсан, тогтвортой өсөлттэй, өөрийгөө тэтгэх, оновчтой бүтэц бүхий эдийн засагтай аймаг болоход оршино.

	1
	1.Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө/СНХЕТ/
боловсруулах 

	


Жаргалант Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан

	
1.1.1. 26 сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан байна.

	ОНХО

	
Нэр бүхий 
13 сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хийлгэх хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж боловсруулах ажлыг эхлүүлсэн  байна. 
	Нэр бүхий 13 сумын  СНХЕТ-өөг боловсруулж дуусгуулан хүлээн авсан байна.
Үлдсэн 13 сумын СНХЕТ-өөг хийлгэх хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэж боловсруулах ажлыг эхлүүлнэ  .
	Бүх /26/ сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн  ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж баталсан байна.
	Сум тус бүр өөрийн СНХЕТ-г хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө гарган мөрдөж эхэлсэн. 
	ГХБХБГ
	Сумын ЗДТГ

	2
	2.Сумдын төвийн суурьшлийн тэг гортигийг тэлэх арга хэмжээг зохион байгуулах 
	-Бүх сум сумын төвийнхөө тэг гортигийг тогтоон баталгаажуулан мөрдөж байна.  
	1.2.1. Бүх сумын төв болон бусад суурьшлын бүсийн тэг гортигийн эдэлбэр газрын хэмжээг зохих хэмжээгээр /146692.6 га талбайгаар/ тэлсэн байна.
	ОНХО
	Сумдын төв, бусад суурьшлын бүсийн зураглалыг хийж, сумдын ИТХ-ын тогтоолоор баталгаажуулж  шинэчлэсэн байна.
	-
	-
	-
	ГХБХБГ
	Сумын ЗДТГ

	3
	
	-
	1.2.2. Хот суурин газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээгээр шинэ суурьшил үүсгэх боломжтой нь тодорхойлогдсон газруудыг орон нутгийн нөөцөд авна.
	ОНХО

	Сумын ИТХ-аар шийдвэр гаргасан байна.
	Сумын ИТХ-аар шийдвэр гаргасан байна.
	Сумын ИТХ-аар шийдвэр гаргасан байна.
	Сумын ИТХ-аар шийдвэр гаргасан байна.
	ГХБХБГ
	Сумын ЗДТГ

	4
	3.Газрын харилцааг зохицуулсан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллах
	Сэргэлэн сум-Зуунмод сум, Эрдэнэ сум – Налайх дүүргийн хилийн цэсд өөрчлөлт оруулах саналыг аймгийн ИТХ-ын тогтоолоор Засгийн газарт уламжилсан
	1.3.1. Аймгийн хэмжээнд хилийн цэсийн зөрчил маргааны асуудлыг тухайн үед нь хуулийн хүрээнд шийдвэрлэнэ.
	ОНХО
	Хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэсэн маргааны тоогоор
	ГХБХБГ
	Сумын ЗДТГ

	5
	
	27 сумын газар, усны нэрийн зургийг тоон хэлбэрт шилжүүлсэн
	1.3.2. Газар усны нэрийн зургийн тодруулалтын ажлыг зохион байгуулна.
	ОНХО
250,0

	Төсөвийн асуудлыг шийдвэрлэнэ
	Тодруулалтын ажлыг зохион байгуулж, хүлээн авсан байна.
	Нэрийн зургийг сурталчлана.
	Нэрийн зургийг сурталчлана.
	ГХБХБГ
	Сумын ЗДТГ

	6
	
	-
	1.3.3. Газрын харилцааны талаарх үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль тогтоомж болон газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хуваарийн дагуу шалган дүгнэлт өгч шаардлагатай арга хэмжээг авч ажилна.
	-
	Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр
	Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр
	Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр
	Тухайн жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтээр
	ГХБХБГ
	Сумын ЗДТГ

	II.1.  ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ \ ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН БОЛОН БЭЛЧЭЭРИЙН ГАЗРЫГ ХАМГААЛАХ, САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ\

	ЧИГЛЭЛ: Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хөгжлийн бодлогыг боловсронгуй болгож, тариалангийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж, элэгдлээс хамгаалж, үржил шимийг сайжруулах арга хэмжээ авч, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицсон бэлчээрийн малын удмын сан, тэсвэрт чанарыг хадгалж, бэлчээрийн даацад нийцсэн сүргийн бүтэц, малын тооны зохистой харьцааг бүрдүүлж, бэлчээрийн газрын доройтлыг бууруулан, нөхөн сэргээж, мал амьтны өвчний тандалт, хяналт, үйлчилгээний технологит хугацааг баримтлан, шинжлэх ухааны ололт, тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэн, ажиллагсдын хөдөлмөрийн бүтээмж, үнэлэмжийг ахиулан үйлдвэрлэлийн аргаар боловсруулсан, олон улсын стандартад нийцсэн ХАА-н бүтээгдэхүүний хэмжээг нэмэгдүүлж, малчид, тариаланчид, ажилчдын бодит орлого, амьдралын түвшинг дээшлүүлж, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлнэ.

	1
	2.1.1. “Атар-4 тариалангийн тогтвортой хөгжлийн  аян”-ыг хэрэгжүүлэн тариалангийн газрыг эдийн засгийн эргэлтэд бүрэн оруулж, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлэх
	Засгийн газрын 2018 оны 131 дүгээр тогтоолоор Төв аймгийн газар тариалангийн бүс нутаг батлагдсан 
	
2.1.1.1.Тариалангийн бүс нутгийн хилийн заагийг холбогдох сумдад нарийвчлан тогтоож тэмдэгжүүлэх, тариалангийн бүсд хамрагдах сумдын бэлчээрийн даацыг үндэслэн малын тоо толгойг зохицуулах, бэлчээрийн мал аж ахуйг эрчимжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор боловсруулан зохих ёсоор баталгаажуулан чанд мөрдөх, бэлчээрийн даац, усан хангамж сайтай бүс нутагт мал сүргийг шилжүүлэн нутаглуулах бололцоо,нөхцөлийг судлан үзэж, зүйтэй гэж үзвэл хэрэгжүүлэх, малчдад мал сүргээ төрөлжүүлэх, эрчимжсэн аж ахуй эрхлэх чиглэлээр сургалт сурталчилгааг зохион байгуулна.
	ХХО
	Холбогдох сумд газар тариалан, мал аж ахуйг хөгжүүлэх бодлого болон тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын жилийн төлөвлөгөөндөө тодорхой асуудал тусган хэрэгжүүлнэ. 
	Холбогдох сумд газар тариалан, мал аж ахуйг хөгжүүлэх бодлого болон тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын жилийн төлөвлөгөөндөө тодорхой асуудал тусган хэрэгжүүлнэ.
	Холбогдох сумд газар тариалан, мал аж ахуйг хөгжүүлэх бодлого болон тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын жилийн төлөвлөгөөндөө тодорхой асуудал тусган хэрэгжүүлнэ.
	Холбогдох сумд газар тариалан, мал аж ахуйг хөгжүүлэх бодлого болон тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын жилийн төлөвлөгөөндөө тодорхой асуудал тусган хэрэгжүүлнэ.
	ХХААГ, Сумын ЗДТГ
	БОАЖГ, ГХБХБГ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2.1.1.2. Буудай  104000-аас доошгүй га-д тариалж, нэгжээс 19 цн, төмс 6200-аас доошгүй га-д тариалж, нэгжээс 175 цн,  хүнсний ногоо 1600-аас доошгүй га-д тариалж, 180 цн, тэжээлийн ургамал 12.0 мянган га-д тариалж,  нэгжээс 35 цн  ургац хураан авч, дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангана.

	ХХО
	Тариалангийн талбайг бүрэн эргэлтэд оруулж, ургацыг  тогтмол нэмэгдүүлнэ.
	Тариалангийн талбайг бүрэн эргэлтэд оруулж, ургацыг тогтмол нэмэгдүүлнэ.
	Тариалангийн талбайг бүрэн эргэлтэд оруулж, ургацыг тогтмол нэмэгдүүлнэ.
	Тариалангийн талбайг бүрэн эргэлтэд оруулж, ургацыг тогтмол нэмэгдүүлнэ.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	БОАЖГ, ГХБХБГ 

	2
	
	Нийт 4522,9 га тарилангийн талбай услалтын системээр хангагдсан.
	2.1.1.3. Аймгийн хэмжээнд тариалангийн газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээгээр тогтоогдсон 13119 га талбайд усалгаатай газар тариалан эрхэлнэ.
	ОНХО
ХХО
	-
	Аргалант сумын Сагзай толгойн 55 га,
Батсүмбэр сумын Мандалын ухаа 200 га, Баянцогт сумын Хэцийн богинын 91 га
Нийт 346 га
	Баянчандмань Шарын амны 60 га, Борнуур сум Арангатын 100 га, Жаргалант сумын Бор хужрын 120 га
Нийт 280 га
	Алтанбулаг сумын Түргэний голын адгийн 75 га, Батсүмбэр сумын Үдлэгийн 240 га, Баянчандмань сумын Доргонт 22 га, 
	ХХААГ
	БОАЖГ, ГХБХБГ

	3
	2.1.2.Тариалангийн газарт учирсан хохирлыг нөхөн сэргээх арга хэмжээ авах 
	-
	2.1.2.1. Тариалангийн газрын хөрсний төлөв байдлыг агрохими, агрофизикийн шинжэлгээгээр тодорхойлж, үржил шимийг нь нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авна.
	
	-
	Сумдын тариалангийн газрын хөрсний төлөв байдлын шинжилгээ хийнэ
	Шинжэлгээний дүнг үндэслэн  тохирсон арга хэмжээг авч хөрсний үржил шимийг сайжруулна
	Ургацын хэмжээ нэмэгдсэн байна.
	ХХААГ
	БОАЖГ, ГХБХБГ

	4
	
	19701 га газарт хохирол учирсан
	2.1.2.2. Архуст, Батсүмбэр, Баян, Баянцогт, Борнуур, Сүмбэр, Угтаалцайдам сумдын элэгдэл орсон тариалангийн талбайн хөрсний эвдрэлийг зогсоож олон наст ургамлын үр хачирлана.
	УХО
ХХО
	Архуст 1171,6 га, Баянцогт 250 га,
Борнуур 54 га,
 Угтаалцайдам 657 га 
	Архуст 1171,6 га, Батсүмбэр 87 га,   Баян 42 га, Баянцогт 250 га,
Борнуур 54 га,  Сүмбэр 25 га, Угтаалцайдам 657 га
	Архуст 1171,6 га, Баянцогт 250 га,
Борнуур 54 га,
 Угтаалцайдам 657 га
	Архуст 1171,6 га, Баянцогт 250 га,
Борнуур 54 га,
 Угтаалцайдам 657 га
	ХХААГ
	БОАЖГ, ГХБХБГ

	5
	
	Аймгийн хэмжээгээр нийт 2500.7 км урт тариалангийн талбайн ойн зурвас байгуулахаар төлөвлөсөн. 

	2.1.2.3. Хавар болон намрын улиралд шороон шуурганы давтагдал ихтэй Эрдэнэсант, Алтанбулаг, Сэргэлэн, Архуст, Баянжаргалан сумдын тариалангийн талбайд ноёлох салхины чигт нь хөндлөн алсын хамгаалалт хийх зорилгоор нэн түрүүнд тариалангийн талбайн ойн зурвасыг байгуулна.

	ХХО
	-
	Алтанбулаг суманд 25 км урттай, 77,7 га газарт ойн зурвас байгуулна
	Архуст суманд 19 км урттай, 57,7 га газарт ойн зурвас байгуулна
	Сэргэлэн суманд 11,5 км урттай, 35  га газарт ойн зурвас байгуулна.
	БОАЖГ
	ГХБХБГ

	6
	2.1.3. Тариалангийн атаршсан газрыг хөрс боловсруулалт, үр суулгалтын аргаар нөхөн сэргээх
	Аймгийн хэмжээнд нийт 37680,1 га тариалангийн газар атаршсан.
	2.1.3.1. Алтанбулаг, Аргалант
Батсүмбэр, Баяндэлгэр
Баян-Өнжүүл
Баянхангай, Баянцогт
Баянчандмань, Борнуур
Бүрэн, Лүн
Өндөрширээт, Сэргэлэн
Сүмбэр, Угтаалцайдам
Цээл, Эрдэнэсант сумдын атаршсан тариалангийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж ногоон тэжээл, гуурст ургамал, царгас мэтийн өндөр тэжээллэг ургамлыг тариалж тэжээл бэлтгэх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж бүрдүүлнэ.

	УХ
ХХО
	Хөрс боловсруулалт, үр суулгалтын аргаар 4500 га талбайд нөхөн сэргээнэ
	Хөрс боловсруулалт, үр суулгалтын аргаар 4300 га талбайд нөхөн сэргээнэ
	Хөрс боловсруулалт, үр суулгалтын аргаар 4100 га талбайд нөхөн сэргээнэ
	Хөрс боловсруулалт, үр суулгалтын аргаар 3900 га талбайд нөхөн сэргээнэ
	ХХААГ
	БОАЖГ, ГХБХБГ

	7
	2.1.4. Бэлчээр ашиглалтын менежментийг сайжруулах
	-
	2.1.4.1. Сум бүр өөрийн бэлчээрийн даацад нийцсэн сүргийн зохистой бүтэц, малын тооны оновчтой хэмжээг тогтоож, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаараа батлуулан, үүний дагуу бэлчээр ашиглалт, нөхөн сэргээлт, хамгаалалтын ажлыг зохион байгуулна.  



	ОНХО
	Бүх сум сүргийн зохистой бүтэц, малын тооны оновчтой хэмжээг тогтоож, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаараа батлуулан, хэрэгжилтийг үе шаттайгаар хангана.






	Уг шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан  хэрэгжүүлж эхлэнэ 






	Төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.







	Төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ







	ХХААГ Сумын ЗДТГ
	БОАЖГ, ГХБХБГ 

	
	
	
	 2.1.4.2. Баг тус бүрээр бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө боловсруулж, багийн ИНХ-аар хэлэлцүүлэн батлуулж, хэрэгжүүлж ажилна.
	
	Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө баталсан багийн тоо – 10
	Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө баталсан багийн тоо – 10
	Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө баталсан багийн тоо – 10
	Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөө баталсан багийн тоо – 10
	Сумын ЗДТГ
	Багийн ИНХ

	8
	2.1.5. Бэлчээрт учирсан хохирлыг нөхөн сэргээх арга хэмжээг зохион байгуулах
	-Талхлагдсан 161958 га 
-Мэрэгчдэд сүйтгэгдсэн 97412 га
-Цөлжсөн 2500 га
	2.1.5.1. Аргалант, Архуст, Батсүмбэр, Баян, Баяндэлгэр, Баян-Өнжүүл, Баянхангай, Баянцагаан, Баянцогт, Борнуур, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Заамар, Сүмбэр, Угтаалцайдам, Цээл, Эрдэнэ сумдын бэлчээрт нөхөн сэргээх, хамгаалах арга хэмжээ авах Адуу, үхэр, хонь, ямаанд тохиромжтой бэлчээрийн 4 улирлаар тооцоолсны дагуу орон нутагт хэрэгжүүлэн, мал сүргийн бүтцийг өөрчлөх замаар бэлчээр талхлагдал, бэлчээр сэлгэлтийг зохион байгуулна
	УХО
ХХО
	Сумдад бэлчээрийн газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг 23806.3 га газарт зохион байгуулна

	Сумдад бэлчээрийн газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг 23806.3 га газарт зохион байгуулна

	Сумдад бэлчээрийн газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг 23806.3 га газарт зохион байгуулна

	Сумдад бэлчээрийн газрыг хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээг 23806.3 га газарт зохион байгуулна

	ХХААГ
	БОАЖГ, ГХБХБГ
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	-
	2.1.5.2. Бэлчээрийн хортон мэрэгчтэй тэмцэх арга хэмжээ зохион байгуулна. 
	УХО
1658,7
	Алтанбулаг 1333,6  га, Архуст 371,1 га, Баян 3436,4 га, Баян-Өнжүүл 7225 га, Баяндэлгэр 383,2 га, Баянжаргалан 1744,7 га, Баянхангай 166,7 га, Баянцагаан 12542 га, Баянцогт 86,5 га, Бүрэн 5803,3 га, Дэлгэрхаан 1810,3 га, Заамар 371,9 га, Зуунмод 0,8 га, Сэргэлэн 2019,3 га, Угтаалцайдам 168,7 га, Цээл 188,2 га, Эрдэнэ 37,4 га
	Алтанбулаг 1333,6  га, Архуст 371,1 га, Баян 3436,4 га, Баян-Өнжүүл 7225 га, Баяндэлгэр 383,2 га, Баянжаргалан 1744,7 га, Баянхангай 833,9 га, Баянцагаан 12542 га, Баянцогт 432,9 га, Бүрэн 5803,3 га, Дэлгэрхаан 1810,3 га, Заамар 371,9 га, Зуунмод 0,8 га, Сэргэлэн 2019,3 га, Угтаалцайдам 843,9 га, Цээл 188,2 га, Эрдэнэ 37,4 га
	Алтанбулаг 1333,6  га, Архуст 371,1 га, Баян 3436,4 га, Баян-Өнжүүл 7225 га, Баяндэлгэр 383,2 га, Баянжаргалан 1744,7 га, Баянцагаан 12542 га, Бүрэн 5803,3 га, Дэлгэрхаан 1810,3 га, Заамар 371,9 га, Зуунмод 0,8 га, Сэргэлэн 2019,3 га, Цээл 941,2 га, 
	Алтанбулаг 1333,6  га, Архуст 371,1 га, Баян 3436,4 га, Баян-Өнжүүл 7225 га, Баяндэлгэр 383,2 га, Баянжаргалан 1744,7 га, Баянцагаан 12542 га, Бүрэн 5803,3 га, Дэлгэрхаан 1810,3 га, Заамар 371,9 га, Зуунмод 0,8 га, Сэргэлэн 2019,3 га, 
	ХХААГ
	БОАЖГ, ГХБХБГ
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	1585536 га бэлчээр доройтсон байна.
	2.1.5.3. Доройтсон бэлчээрийг өнжөөж сэлгэх арга хэмжээг зохион байгуулна.
	ОНХО
	Аймгийн хэмжээнд нийт 63421 га бэлчээрийг өнжөөж амраана.
27420,8 га бэлчээрийг сэлгэж ашиглана.
	Аймгийн хэмжээнд нийт 63421 га бэлчээрийг өнжөөж амраана.
27420,8 га бэлчээрийг сэлгэж ашиглана.
	Аймгийн хэмжээнд нийт 63421 га бэлчээрийг өнжөөж амраана.
27420,8 га бэлчээрийг сэлгэж ашиглана.
	Аймгийн хэмжээнд нийт 63421 га бэлчээрийг өнжөөж амраана.
27420,8 га бэлчээрийг сэлгэж ашиглана.
	
	

	[bookmark: _Hlk31969139]11
	2.1.6.Элсний нүүлтээс хамгаалах зорилгоор таримал бэлчээр бий болгох ажлыг судлаж хэрэгжүүлэх
	89823,3 га талбай элсний нүүлтэд өртөж, цөлжилт явагдаж эхэлсэн байна.
	2.1.6.1. Баянхангай, Бүрэн, Заамар, Лүн, Өндөрширээт зэрэг сумдад 2020 онд 17964,7 га, 2025 онд 26947 га, 2030 онд 44911,7 га газрыг таримал бэлчээр болгох, олон наст ургамал тариална.
	УХО
ХХО
	Баянхангай 825 га, 
Бүрэн 3297 га,
Заамар 751 га,
Лүн 3585 га, 
Өндөрширээт 523 га
	Баянхангай 825 га, 
Бүрэн 3297 га,
Заамар 751 га,
Лүн 3585 га, 
Өндөрширээт 523 га
	Баянхангай 825 га, 
Бүрэн 3297 га,
Заамар 751 га,
Лүн 3585 га, 
Өндөрширээт 523 га
	Баянхангай 825 га, 
Бүрэн 3297 га,
Заамар 751 га,
Лүн 3585 га, 
Өндөрширээт 523 га
	ХХААГ
	БОАЖГ, ГХБХБГ

	12
	2.1.7.Бэлчээр усжуулалтыг гүний усны нөөцөд тулгуурлан нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авч ажиллах
	Аймгийн хэмжээгээр усжуулагдсан бэлчээр 1293159 га, усжуулагдаагүй 4162295 га бэлчээр байна
	2.1.7.2. Аймгийн хэмжээнд 2020 онд 877021 га, 2025 онд 3082673 га, 2030 онд 85945 га бэлчээрийг усжуулна.
	УХО
ХХО
	Аймгийн хэмжээнд 40 худаг шинээр гаргана
	Аймгийн хэмжээнд 40 худаг шинээр гаргана
	Аймгийн хэмжээнд 40 худаг шинээр гаргана
	Аймгийн хэмжээнд 40 худаг шинээр гаргана
	БОАЖГ
	ХХААГ, ГХБХБГ
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	2.1.8.Хадлан, тэжээл бэлтгэлийг нэмэгдүүлэх
	-
	2.1.8.1. Сум бүрийн малын тоонд тохирсон тэжээлийн аюулгүйн нөөцийг Засгийн газрын тогтоолын дагуу жил бүр бүрдүүлж, аймгийн хэмжээнд 102061.6 тн хадлан бэлтгэсэн байна. 
	УХО
ОНХО
ХХО
	Малчидын бэлтгэх хадлан 79081.6 тн, Сумын нөөцөд 11490 тн, Аймгийн нөөцөд 11490 тн өвс, тэжээл нөөцөлсөн байна
	Малчидын бэлтгэх хадлан 79081.6 тн, Сумын нөөцөд 11490 тн, Аймгийн нөөцөд 11490 тн өвс, тэжээл нөөцөлсөн байна
	Малчидын бэлтгэх хадлан 79081.6 тн, Сумын нөөцөд 11490 тн, Аймгийн нөөцөд 11490 тн өвс, тэжээл нөөцөлсөн байна
	Малчидын бэлтгэх хадлан 79081.6 тн, Сумын нөөцөд 11490 тн, Аймгийн нөөцөд 11490 тн өвс, тэжээл нөөцөлсөн байна
	ХХААГ
	БОАЖГ, ГХБХБГ
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	37680,1 га атаршсан талбай
	2.1.8.2. Малын тэжээлийн ургамал тариалах сонирхол бүхий аж ахуйн нэгж, иргэдэд  тариалангийн талбай олгох асуудлыг сум бүр тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгана.

	УХО
ОНХО
ХХО
	Суманд эзэмшүүлэх, ашиглуулах боломжтой атаршсан газраас олгоно.
	Суманд эзэмшүүлэх, ашиглуулах боломжтой атаршсан газраас олгоно.
	Суманд эзэмшүүлэх, ашиглуулах боломжтой атаршсан газраас олгоно.
	Суманд эзэмшүүлэх, ашиглуулах боломжтой атаршсан газраас олгоно.
	ГХБХБГ
	Сумын ЗДТГ
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	63109,4 га хадлангийн талбай
	2.1.8.3. Сум бүрээр хадлангийн талбайг тодорхойлж, хамгаалалтад авч, ургацын хэмжээг тогтвортой нэмэгдүүлнэ.
	ОНХО
	Хадлангийн талбайг гэрээгээр ашиглуулж, хашаажуулж, хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулна.
	Хадлангийн талбайг гэрээгээр ашиглуулж, хашаажуулж, хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулна.
	Хадлангийн талбайг гэрээгээр ашиглуулж, хашаажуулж, хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулна.
	Хадлангийн талбайг гэрээгээр ашиглуулж, хашаажуулж, хамгаалах арга хэмжээг зохион байгуулна.
	ХХААГ
	БОАЖГ, ГХБХБГ

	16
	
	-
	2.1.8.4. Тэжээлийн ургамал тариалах бүс нутгийг тогтоож, тэжээл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, байгалийн хадлан 132000 тн, гар тэжээл 24200 тн, үйлдвэрийн тэжээл 4400 тн, дарш 2750 тн-оос доошгүйг бэлтгэж, тэжээлийн цех 6, үйлдвэр 1-г байгуулж, дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангасан байна.
	ОНХО
ХХО
	Тэжээлийн ургамал тариалах газрын тохиромжтой байдлын үнэлгээний дагуу тогтооно.
	1 цех байгуулна
	1 цех байгуулна
	1 цех байгуулна
	ХХААГ
	БОАЖГ, ГХБХБГ

	[bookmark: _Hlk31625366]II.2. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ \БЭЛЧЭЭРИЙН ДААЦАД НИЙЦСЭН МАЛ АЖ АХУЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ\

	ЧИГЛЭЛ: Уламжлалт бэлчээрийн малын үүлдэр угсааг нутгийн шилмэл омог, үүлдрээр сайжруулах, тэжээлийн баазыг түшиглэн тодорхой бүс нутагт эрчимжсэн мал аж ахуйг түлхүү хөгжүүлж, нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэн, цэвэр эрлийз, цөм сүрэг, өндөр ашиг шимт малын сүрэгт эзлэх хувийн жинг 10-аас доошгүй хувьд хүргэж, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.

	1
	2.2.1. Мал аж ахуйн урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлэх
	2019 онд аймгийн хэмжээнд 
Тэмээ 3,6 мян
Адуу 371,4 мян 
Үхэр 313,8 мян
Хонь 2619,8 мян
Ямаа 1670,5 мян
	2.2.1.1. Нийт мал сүрэгт эзлэх ямааны хувийн жинг 29.2 хувь, адууны хувийн жинг 8 хувь болгон бууруулах, үхэр, хонь, тэмээний эзлэх хувийн жинг нэмэгдыг бууруулахгүйгээр бэлчээрийн даацад нийцсэн сүргийн зохистой бүтэц, малын тооны оновчтой хэмжэг хангах ажил хийгдэж байна.

	ОНХО
ХХО
	Бэлчээрийн даацад нийцсэн сүргийн зохистой бүтэц, малын тооны оновчтой хэмжээг хангах ажлын төлөлөгөөний дагуу тодорхой ажил хийгдэж эхэлсэн байна.
	Бэлчээрийн даацад нийцсэн сүргийн зохистой бүтэц, малын тооны оновчтой хэмжээг хангах ажлын төлөлөгөөний дагуу тодорхой ажил үргэлжлэн хийгдэнэ
	Бэлчээрийн даацад нийцсэн сүргийн зохистой бүтэц, малын тооны оновчтой хэмжээг хангах ажлын төлөлөгөөний дагуу тодорхой ажил үргэлжлэн хийгдэнэ
	Бэлчээрийн даацад нийцсэн сүргийн зохистой бүтэц, малын тооны оновчтой хэмжээг хангах ажлын төлөлөгөөний дагуу тодорхой ажил үргэлжлэн хийгдэнэ
	ХХААГ Сумын ЗДТГ
	ГХБХБГ

	2
	
	-
	2.2.1.2. Нутгийн монгол хонины дотор элит, шилмэл хонины эзлэх хувийн жинг 50 хувьд хүргэх, ямааны ноолуурын гарцыг одоогийн түвшнээс 40 хувиар нэмэгдүүлнэ.

	УХО, ОНХО
ХХО
	Хонь, ямааны үүлдэрлэг байдлыг нэмэгдүүлэх үржил селекцийн ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулна.
	Хонь, ямааны үүлдэрлэг байдлыг нэмэгдүүлэх үржил селекцийн ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулна.
	Хонь, ямааны үүлдэрлэг байдлыг нэмэгдүүлэх үржил селекцийн ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулна.
	Хонь, ямааны үүлдэрлэг байдлыг нэмэгдүүлэх үржил селекцийн ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулна.
	ХХААГ
	ГХБХБГ

	3
	
	-
	2.2.1.3. Сум дундын болон сумдын отрын бүс нутгийн хилийн заагыг өөрчлөх, шинээр тогтоох асуудлыг шаардлагатай үед нь судлан шийдвэрлэнэ.
	ОНХО
	Хууль эрх зүйн хүрээнд тогтоолын төсөл боловсруулж шийдвэрлэх ба сумдад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж  бодлогоор дэмжиж ажиллана
	Хууль эрх зүйн хүрээнд тогтоолын төсөл боловсруулж шийдвэрлэх ба сумдад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж  бодлогоор дэмжиж ажиллана
	Хууль эрх зүйн хүрээнд тогтоолын төсөл боловсруулж шийдвэрлэх ба сумдад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж  бодлогоор дэмжиж ажиллана
	Хууль эрх зүйн хүрээнд тогтоолын төсөл боловсруулж шийдвэрлэх ба сумдад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж  бодлогоор дэмжиж ажиллана
	ХХААГ ГХБХБГ
	Сумын ЗДТГ

	4
	2.2.2. Цэвэр ба эрлийз үхрийн тоог нэмэгдүүлэх
	Сүүний ба хосолмол үнээ 20402, махны 876, эрлийз 9067, бусад 24935
	2.2.2.1. Өндөр ашиг шимт малын аймгийн нийт сүрэгт эзлэх хувийн жинг 10-аас доошгүй хувьд хүргэж аймгийн хэмжээнд 105.7 мянган цэвэр ба эрлийз үхэртэй болсон байна.
	ХХО
	Сүүний 21626
Махны 929
Эрлийз 9611
Бусад 26432
	Сүүний 22923
Махны 985
Эрлийз 10188
Бусад 28018
	Сүүний 24299
Махны 1044
Эрлийз 10799
Бусад 29699
	Сүүний 25757
Махны 1106
Эрлийз 11447
Бусад 31480
	ХХААГ
	ГХБХБГ

	5
	2.2.3.Тариалангийн бүс нутагт цэвэр ба эрлийз үхрийн тоог нэмэгдүүлж, тариалангийн бүстэй хоршсон эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах 
	Засгийн газрын 2018 оны 131 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Төв аймгийн газар тариалангийн бүс нутагт цэвэр үүлдрийн ба эрлийз мал, тодруулбал сүүний, махны, хосолмол ашиг шимт үхэр үржүүлдэг 13 сум, баг  багтсан.
	2.2.3.2. Тариалангийн бүс нутагт тухайлбал Аргалант, Архуст, Батсүмбэр, Баянхангай, Баянцогт, Баянчандмань, Борнуур, Жаргалант, Заамар, Сүмбэр, Угтаалцайдам, Цээл, Эрдэнэсант сумдын тариалангийн бүс нутагт цэвэр эрлийз үхэр өсгөх төлөвлөлт 2030 онд
Сүүний чиглэлийн үхэр 40896
Хосолмол ашиг шимт 34863
Махны 1982
Эрлийз 18656 хүргэнэ.
	УХО
ХХО
	
Хууль эрх зүйн хүрээнд бодлогоор дэмжиж ажиллана
	Хууль эрх зүйн хүрээнд бодлогоор дэмжиж ажиллана
	Хууль эрх зүйн хүрээнд бодлогоор дэмжиж ажиллана
	Хууль эрх зүйн хүрээнд бодлогоор дэмжиж ажиллана
	ХХААГ
	БОАЖГ, ГХБХБГ

	III.	ХОТ, ТОСГОН БА СУУРИН ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

	ЧИГЛЭЛ: Эдийн засгийн Төвийн бүсийн дэд бүс, бичил бүс, бүлэг суурингийн тогтолцоонд нийцүүлэн бүс нутгийн хөгжлийг төлөвлөлтийг үр дүнд чиглүүлэн хийж, цаашид бичил бүс, бүлэг суурингуудад үйлдвэрлэл, үйлчилгээний кластеруудыг төлөвлөж хөгжүүлэх боломжийг нэмэгдүүлж,  сумын төв, суурин газруудыг ногоон хөгжлийн стандарт, загварт нийцүүлэн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хөгжүүлж, иргэдийн ая тухтай ажиллаж амьдрах нөхцлийг бүрдүүлнэ. 


	1
	3.1.Сумын төв, суурин газрын ойролцоо ногоон бүс байгуулах
	Лүн, Баянхангай сумдад Ногоон хэрэм төслийн хүрээнд 300 га талбайд ойн зурвас байгуулсан.
	3.1.1. Дэлгэрхаан, Бүрэн, Баян-Өнжүүл, Баянцагаан, Өндөрширээт, Баянжаргалан сумын төвүүдийн ойролцоо агро-ойжуулалт хийх зорилгоор сум тус бүрт 80 га газарт хайлаас, сухай, бүйлс, шар хуайс зэрэг модлог ургамлыг 4 эгнээ бүхий ногоон бүс байгуулна.
	УХО
ОНХО
	Сумдад байгуулах ойжуулалт хийх газрын байршлыг орон нутгийн саналыг харгалзан тогтоон СГЗБ-ын төлөвлөгөөнд тусгана.
	Төлөвлөгөөний дагуу газар олголтыг хийж, хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэнэ.
	Гүйцэтгэгч аж ахуй нэгжийг шалгаруулж, эхний ээлжийн суулгалт, хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна.
	Бүрэн 
	БОАЖГ
	ГХБХБГ

	2
	3.2.Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд газрын асуудлыг шийдвэрлэх
































	
-

	3.2.1. 2020 онд ЕБС байгуулахад хэрэгцээт талбайг сум тус бүрээр тооцож хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан шаардлагатай газруудыг эзэмшүүлэх, хамгаалалтад авсан байна.
2020 онд 154,1 га
2025 онд 171,3 га
2030 онд 188,3 га газрыг боловсролын байгууллагын зориулалтаар ашиглахаар тооцно.
	ОНХО
	ЕБС-ийн газрын эзэмшлийн судалгааг гаргаж, улсын бүртгэлийн шинэчлэгдсэн Э-дугаартай гэрчилгээжүүлэлт 100% хийгдсэн байна.
	Олгогдсон газрын хэмжээгээр
	Олгогдсон газрын хэмжээгээр
	Олгогдсон газрын хэмжээгээр
	ХОХБТХ

	БСУГ, ГХБХБГ
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	610 хүүхдийн хүчин чадалтай сургууль\1178 суралцагч\
	3.2.2. Батсүмбэр суманд 640 хүүхдийн хүүхдийн сургууль шинээр барина.
	УХО 13795,3
	Барилга угсралтын ажил 50%-д хүрнэ
	100% баригдаж ашиглалтад орсон байна.
	-
	-
	ХОХБТХ

	БСУГ
ГХБХБГ
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	640 хүүхдийн хүчин чадалтай сургууль\751 суралцагч\
	3.2.3. Баянчандмань сумын хүн амын өсөлтөд нийцүүлэн ЕБС-ийг шинээр барих, өргөтгөл хийж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.
	УХО
	-
	Зураг төсөл боловсруулагдсан байна.
	Барилга угсралын ажил эхэлнэ 20%
	100% баригдаж ашиглалтад орсон байна
	ХОХБТХ

	БСУГ
ГХБХБГ
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	920 хүүхдийн хүчин чадалтай сургууль\1191 суралцагч\

	3.2.4. Жаргалант сумын хүн амын өсөлтөд нийцүүлэн ЕБС-ийг шинээр барих, өргөтгөл хийж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.
	УХО
750,0
	Засвар шинэчлэлтийн ажил 100% хийгдсэн
	-
	-
	Зураг төсөл боловсруулагдаж, ажил эхэлсэн байна.
	ХОХБТХ

	БСУГ
ГХБХБГ
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	320 хүүхдийн хүчин чадалтай сургууль\1155 суралцагч\
	3.2.5. Заамар суманд 640 хүүхдийн сургууль шинээр барина.
	УХО
2500,0
	320 хүүхдийн сургуулийн барилга баригдаж эхэлнэ. 50%
	100% баригдаж ашиглалтад орсон байна.
	-
	-
	ХОХБТХ

	БСУГ
ГХБХБГ
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	2853 хүүхдийн хүчин чадалтай сургууль\3565 суралцагч\
	3.2.6. Зуунмод суманд 640- 980 хүүхдийн хүүхдийн сургууль шинээр барина.
	УХО
8005,2
	640 хүүхдийн суудалтай спортын сургууль 100% ашиглалтад орно.
	-
	-
	2 дахь 2000 ОСХ-д 920 сурагчтай сургуулийн барилгын ЗТ боловсруулна.
	ХОХБТХ

	БСУГ
ГХБХБГ
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	150 хүүхдийн хүчин чадалтай сургууль\308 суралцагч\
	3.2.7. Сүмбэр сумын хүн амын өсөлтөд нийцүүлэн ЕБС-ийг шинээр барих, өргөтгөл хийж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ.
	УХО
	-
	-
	Зураг төсөл боловсруулагдсан байна.
	Барилга угсралын ажил эхэлнэ 20%
	ХОХБТХ

	БСУГ
ГХБХБГ

	9
	3.3.Цэцэрлэгийн хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд газрын асуудлыг шийдвэрлэх
	-

	3.3.1. 2020 онд цэцэрлэг байгуулахад хэрэгцээт талбайг сум тус бүрээр тооцож хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан шаардлагатай газруудыг эзэмшүүлэх, хамгаалалтад авсан байна.
2020 онд 46,8 га
2025 онд 51,2 га
2030 онд 55,9 га газрыг боловсролын байгууллагын зориулалтаар ашиглахаар тооцно.
	ОНХО
	Цэцэрлэгийн газрын эзэмшлийн судалгааг гаргаж, улсын бүртгэлийн шинэчлэгдсэн Э-дугаартай гэрчилгээжүүлэлт 100% хийгдсэн байна.
	Олгогдсон газрын хэмжээгээр
	Олгогдсон газрын хэмжээгээр
	Олгогдсон газрын хэмжээгээр
	ХОХБТХ
	БСУГ
ГХБХБГ
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	Дулаан хангамжийн одоогийн байдал бие даасан уурын зуухаар шийдвэрлэсэн
	3.3.2. Алтанбулаг, Архуст, Баяндэлгэр, Баян-Өнжүүл, Баянхангай, Баянцагаан, Баянцогт, Борнуур, Дэлгэрхаан, Мөнгөнморьт, Сүмбэр, Сэргэлэн, Эрдэнэ, Эрдэнэсант сумдын төвлөрсөн халаалтад холбогдоогүй цэцэрлэгүүдийг төвлөрсөн халаалтад холбоно.
	УХО
	Эрдэнэ, Алтанбулаг, Баян-өнжүүл, Баянцагаан, Дэлгэрхаан, Мөнгөнморьт, Сүмбэр, Эрдэнэсант, Борнуур, Баянхангай, Баяндэлгэр сумдын цэцэрлэг дулаан хангамжид холбогдсон байна.
	Архуст, Баянцогт, Сэргэлэн сумдын цэцэрлэг дулаан хангамжид холбогдсон байна.
	-
	-
	ХОХБТХ
	БСУГ
ГХБХБГ

	11

	
	Төслийн хүчин чадлаас хэтэрсэн
	3.3.4. Аргалант, Баян, Баянчандмань, Жаргалант, Лүн, Өндөрширээт, Цээл сумдын цэцэрлэгийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх, өргөтгөх ажлыг зохион байгуулна.
	УХО
	Эрдэнэсант, Цээл, Баянчандмань, Жаргалант, Эрдэнэ, Баян-Өнжүүл суманд шинээр цэцэрлэг баригдсан байна.
	Өндөрширээт, Баянжаргалан суманд шинээр цэцэрлэг баригдсан байна.
	Лүн суманд шинээр цэцэрлэг баригдсан байна.
	-
	ХОХБТХ
	БСУГ, ГХБХБГ

	12
	3.4.Хөшгийн хөндийд хөнгөн үйлдвэрийн чөлөөт бүс байгуулах
	Уг чөлөөт бүс нь “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”-ийн 3.2.1.7-3.2.1.9, 3.2.2.4-3.2.2.5,  “Монгол Улсад эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах үзэл баримтлал”-ийн 2, 3 заалт, “Төрөөс өндөр технологийн аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого”-ийн 4.2.5.4-4.2.5.5, “Шинжлэх ухаан, технологийг 2007-2020 онд хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”-ний стратеги-4.1, “Экспортыг дэмжих үндэсний хөтөлбөр”-ийн 2.2.5, 3.5.1.заалтуудад тус тус тусгагдсан байна.
	3.4.1. Сэргэлэн сумын олон улсын нисэх буудлын зориулалтаар барилга хот байгуулалтын яаманд тусгай хэрэгцээнд авсан 12000 га буюу Аэросити нисэх буудлын дагуул хотыг чөлөөт бүс хэлбэрээр хөгжүүлэх саналыг дээд шатны байгууллагад уламжилж, шийдвэрлүүлнэ.
	ГХО
УХО
	Холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагад уламжилж шийдвэр гарсан байна.
	Аэосити нисэх буудлын дагуул хотыг чөлөөт бүс хэлбэрээр хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж эхэлсэн байна.
	Аэросити нисэх буудлын дагуул хотыг чөлөөт бүс хэлбэрээр хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж батлагдсан байна.
	Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж эхэлсэн байна.
	ХОХБТХ

	ГХБХБГ

	13
	3.5. Нийгэм, эдийн засгийн хэрэгцээт байдалд нийцсэн хөнгөн, хүнсний үйлдвэр байгуулах газар зохион байгуулалт хийх 
	2019 оны байдлаар 73495,0 тн төмс хураан авсан.
	3.5.1. Жаргалант суманд төмс боловсруулах үйлдвэр байгуулна.
	ХХО
	Хууль, эрхзүйн хүрээнд бодлогоор дэмжин ажиллана.
	ХОХБТХ
	СУМЫН ЗДТГ

	14
	
	-
	3.5.2. Жаргалант суманд таримал цайны үйлдвэр байгуулна. /10 тн/
	ХХО
	Хууль, эрхзүйн хүрээнд бодлогоор дэмжин ажиллана.
	ХОХБТХ
	СУМЫН ЗДТГ

	15
	
	Газар олгогдсон.
	3.5.3. Зуунмод суманд Электроникийн хавтангийн үйлдвэр /60000 ш хавтан/
Дэл сүүл боловсруулах үйлдвэр /150 мянган багц/
Мал эрүүлжүүлэх, бордох, нядлах, боловсруулах, экспортлох үндэсний парк байгуулна.
	ГХО, ХХО
	Хууль, эрхзүйн хүрээнд бодлогоор дэмжин ажиллана.
	ХОХБТХ
	СУМЫН ЗДТГ
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	-
	3.5.4. Батсүмбэр суманд Ойн унанги, технологийн цавчидасны үйлдвэр
Мод, модон эдлэлийн үйлдвэр
	ХХО
	Хууль, эрхзүйн хүрээнд бодлогоор дэмжин ажиллана.
	ХОХБТХ
	СУМЫН ЗДТГ
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	-
	3.5.5. Бүх сумдад Сүү боловсруулах цех
- Жимс, жимсгэнэ, ногоо боловсруулах цех байгуулна.
	
	Хууль, эрхзүйн хүрээнд бодлогоор дэмжин ажиллана.
	ХОХБТХ
	СУМЫН ЗДТГ

	18
	
	-
	3.5.6. Баянчандмань, Баяндэлгэр, Лүн, Сэргэлэн сумдад Хог хаягдал дахин боловсруулах үйлдвэр /Цаас, шил, хуванцар, барилгын хог, цахилгаан бараа, хаягдал дугуйн бүтээгдэхүүний хаягдал/ байгуулна.
	ГХО, УХО, ОНХО
	Сэргэлэн суманд баригдах үйлдвэрийн ТЭЗҮ боловсруулагдсан байна.
	Баянчандмань суманд баригдах үйлдвэрийн ТЭЗҮ боловсруулагдсан байна.
	Баяндэлгэр, Лүн суманд баригдах үйлдвэрийн ТЭЗҮ боловсруулагдсан байна.
	Хог хаягдал дахин боловсруулах бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлсэн байна.
	ХОХБТХ
	СУМЫН ЗДТГ

	19
	
	-
	3.5.7. Баянчандмань, Аргалант, Лүн, Бүрэн сумдад Мал нядалгаа, дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулна.
	ХХО
	Хууль, эрхзүйн хүрээнд бодлогоор дэмжин ажиллана.
	ХОХБТХ
	СУМЫН ЗДТГ

	20
	
	-
	3.5.8. Баянчандмань суманд Шувууны сангасны бага оврын үйлдвэр \сангасаар тариалангийн талбай бордох\ байгуулна.
	ХХО
	Хууль, эрхзүйн хүрээнд бодлогоор дэмжин ажиллана.
	ХОХБТХ
	СУМЫН ЗДТГ

	IV.	ЗАМ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

	ЧИГЛЭЛ: Эдийн засгийн бүс, бүс хоорондын болон улсын босоо тэнхлэгийн замыг түшиглэн сумдыг төв замтай, улмаар аймгийн төвтэй хатуу хучилттай замаар холбож, бүсүүдийн дотоод болон бүс хоорондын нийгэм, эдийн засгийн харилцааны таатай орчинг бүрдүүлэх, “Аймгийн автозам, автотээврийн салбарыг хөгжүүлэх стратеги төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлж нийгэм, эдийн засгийн салбаруудын өсөлт хөгжлийг дэмжих зорилгоор орон нутгийн чанартай авто замын сүлжээн дэх хатуу хучилттай авто замын сүлжээг өргөтгөн нэмэгдүүлнэ. Ногоон хөгжлийн чиг баримжаанд тулгуурлан хот байгуулалтын томоохон инженерийн дэд бүтцийн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн, эдийн засгийн өсөлтийг хангах, зам тээвэр, ложистикийн сүлжээг хөгжүүлэн, иргэдийн ая тухтай амьдрах тохилог орчныг бүрдүүлнэ.

	1
	4.1.Улсын болон орон нутгийн чанартай замын бүтээн байгуулалтын ажлыг зохион байгуулах
	Авто замын барилгын ажил эхэлсэн байна.
	4.1.1. Улаанбаатар – Багануур – Мөнгөнморьт – Босго тэнгэрийн даваа 87,96 км аялал жуулчлалын тусгай зориулалтын улсын чанартай замын бүтээн байгуулна.
	УХО, 48000,0
	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн 60 км авто замын барилгын ажил 70% хийгдсэн байна.
	Багануур-Мөнгөнморьт чиглэлийн 60 км авто замын барилгын ажил 100% хийгдсэн байна.
	-
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	2
	
4.2.Улсын чанартай авто замтай сумын төвүүдийг холбох замын трассыг шийдвэрлэх








	-
	4.2.1. Өндөрширээт сумын төвийг улсын чанартай А03 замтай холбох 28,69 км замаар холбоно.
	
	-
	-
	Авто замын зураг төсөл боловсруулгдсан байна.
	Авто замын хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэн эхэлсэн байна. 
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	3
	
	-
	4.2.2. Сэргэлэн сумын төвийг аймгийн төвтэй холбох 12,6 км замаар холбоно.
	УХО, ОНХО
	-
	Авто замын зураг төсөл боловсруулгдсан байна.
	Авто замын хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэн эхэлсэн байна. 
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	4
	
	Зураг төсөл хийгдсэн
	4.2.3. Угтаалцайдам сумын төвийг Баянцогт сумын төвтэй холбох 43,97 км замаар холбоно.
	УХО
	-
	Хөрөнгийн асуудал шийдэгдэж, авто замын барилгын ажил эхэлсэн байна.
	Авто замын барилгын ажил дууссан байна.
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	5
	
	-
	4.2.4. Баянцагаан сумын төвийг улсын чанартай А0201 замтай холбох 21,63 км замаар холбоно.
	ОНХО
	-
	Авто замын талаар баримтлах бодлого болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгуулахаар санал хүргүүлнэ.
	
	Хөрөнгийн асуудал шийдэгдэж, авто замын барилгын ажил эхэлсэн байна.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	6
	
	-
	4.2.5. Бүрэн сумын төвийг Эрдэнэсант сумын төвтэй холбох 64,5 км замаар холбоно.
	ОНХО
	-
	
	-
	Зураг төсөл боловсруулна.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	7
	
	Авто замын барилгын ажил эхэлсэн
	4.2.6. Эрдэнэсант сумын төвийг улсын чанартай А03 замтай холбох 3  км замаар холбоно.
	УХО 1300,0
	Эрдэнэсант сум Сумын төвийн 3.2 км авто зам ашиглалтад орсон байна.
	-
	-
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	8
	
	-
	4.2.7. Баянцогт сумын төвийг улсын чанартай А03 замтай холбох 38,4 км замаар холбоно.
	УХО
	-
	-
	-
	Зураг төсөл боловсруулна.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	9
	
	-
	4.2.8. Аргалант сумын төвийг улсын чанартай А03 замтай холбох 8,73 км замаар холбоно.
	
	-
	-
	-
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	10
	
	-
	4.2.9. Баяндэлгэр сумын төвийг улсын чанартай А05 замтай холбох 3,81 км замаар холбоно.
	
	-
	-
	-
	-
	ХОХБТХ,
	ГХБХБГ

	11
	
	Барилгын ажил эхэлсэн
	4.2.10. Алтанбулаг сумын төвийг улсын чанартай АН3 замтай холбох 20,04  км замаар холбоно.
	УХО 13039.9
	Улаанбаатар-Алтанбулаг 13.7 км авто зам ашиглалтад орсон байна.
	-
	-
	-
	ХОХБТХ,
	ГХБХБГ

	12
	4.3.ХАА-н хөгжлийг дэмжих чиглэлээр баригдах шаардлагатай авто замын трассыг тогтоон, бүтээн байгуулалтын ажлыг зохион байгуулах 
	-
	4.3.1. Сүжигт – Сумын төв 4,96 км
Өгөөмөр – Сумын төв 20,52 км замаар холбоно.



	УХО
	-
	-
	-
	Зураг төсөл боловсруулна.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	13
	
	

-


	4.3.2. Угтаалцайдам сумын Талын улаан багаас Заамар сумтай 42,68 км замаар холбоно.
	УХО
	-
	-
	-
	Зураг төсөл боловсруулна.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	14
	
	-
	4.3.3. Цээл сумын төвийг Сүмбэр сумтай 67,46 км замаар холбоно.
	УХО
	-
	-
	-
	Зураг төсөл боловсруулна.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	15
	4.4.Уул уурхай, аялал жуулчлал, аж үйлдвэрийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр баригдах тусгай зориулалттай авто замын бүтээн байгуулалт хийж гүйцэтгэх
	2019 оны байдлаар 8 суманд түгээмэл тархацтай ашигт малтмал, төмөр, нүүрс, жоншны уурхайгаас тээвэрлэлтийн ажил хийдэг 215 км зам байгаагаас 118 км замыг сайжруулсан.
	4.4.1. Баянжаргалан сумын Төгрөг – Баян уул 22,04 км уул уурхайн хөгжлийг дэмжих хатуу хучилттай авто зам баригдсан байна.
	ХХО
	-
	Хууль, эрхзүйн хүрээнд бодлогоор дэмжин ажиллана.
	Зураг төсөл боловсруулан батлагдаж, бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн байна.
	Ашиглалтад орсон байна.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	16
	
	Баян суманд үйл ажиллагаа явуулж буй “Цэцэнс майнинг энд энержи” ХХК-н 3 км хайрган хучилттай зам шинээр тавьсан. 

	4.4.2. Баян сумын Цайдам – Баян – Шивээ овоо 24,3 км уул уурхайн хөгжлийг дэмжих хатуу хучилттай авто зам баригдсан байна.
	ХХО
	-
	Хууль, эрхзүйн хүрээнд бодлогоор дэмжин ажиллана.
	Зураг төсөл боловсруулан батлагдаж, бүтээн байгуулалтын ажил эхэлнэ.
	Ашиглалтад орсон байна.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	17
	
	Зураг төсөл батлагдсан.
	4.4.3. Манзушир хийд – Зуунмод 3,78 км аялал жуулчлалын авто зам баригдсан байна.
	УХО
	Зуунмод-Манзушир чиглэлийн 7.0 км авто зам баригдаж эхэлсэн байна.
	Зуунмод-Манзушир чиглэлийн 7.0 км авто зам баригдаж дууссан байна.
	-
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	18
	
	-
	4.4.4. Эрдэнэ сумын Тоньюкукийн хөшөө – Ар жанчивлан – Өвөржанчивлан 21 км авто зам баригдсан байна.
	УХО
	-
	Зураг төсөл боловсруулна.
	Хөрөнгийн асуудал шийдэгдэж, авто замын барилгын ажил эхэлсэн байна.
	Ашиглалтад орсон байна.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	19
	
	-
	4.4.5. Эрдэнэ сумын Цонжинболдог – Харзтай суурин 20 км авто зам баригдсан байна.
	УХО
	-
	-
	-
	Зураг төсөл боловсруулна.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	20
	
	-
	4.4.6. Сэргэлэн сумын Ээж хад чиглэлд 51,6 км авто зам баригдсан байна.
	УХО
	-
	 -
	-
	Зураг төсөл боловсруулна.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	21
	
	2018 онд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар   Зуунмод – Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудал  чиглэлийн 8,4 км автозамын зураг төсөл боловсруулах ажлыг “Гео Зураглал”   ХХК-аар  гүйцэтгүүлэн хүлээн авсан.
	4.4.7. Зуунмод – Хөшгийн хөндийн нисэх онгоцны буудал 8,3 км авто зам баригдсан байна.
	ГХО, УХО
	Хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх
	Ашиглалтад орсон байна.
	-
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	22
	4.5.Сумын төвийн автозам, дэд бүтцийг шинэчлэн сайжруулж, шинээр гудамж, зам талбай бий болгох 
	Төслийн төлөвлөлт гарсан.
	4.5.1. Зуунмод суманд Хөгжлийн хөтөч – Дэд бүтэц төслийн боловсруулсан төлөвлөлтийн дагуу 5-н зам уулзвар шинээр байгуулна 4,6 км 
	УХО, ОНХО
353,7
	· Ланс багийн авто замын ажилд орсон Манзушир- Зуунмод төвийн авто замын өргөтгөл зураг төсөл
· Эхний ээлжийн 1000 айлын орон сууцны хорооллын авто зам байгуулах
· 2 дахь 2000 айлын орон сууцны хорооллын авто зам
· Шинэ дэд төвийн авто зам байгуулах

	Авто замын 1 уулзварыг байгуулсан байна.
	Авто замын 1 уулзварыг байгуулсан байна.
	Авто замын 2 уулзварыг байгуулсан байна.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	23
	
	Зураг төсөл боловсруулагдсан
	4.5.2. Зуунмод сумын Ланс багийн 2,5 км туслах авто зам баригдсан байна.
	УХО, ОНХО
353,7
	Ланс багийн авто замын ажил эхэлсэн байна.
	Ланс багийн авто замын ажил бүрэн хийгдсэн байна.
	-
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	24
	
	-
	4.5.3. Зуунмод суманд Зуунмод – Баянхошуу – Хуучин нисэх 6 км авто зам баригдсан байна.
	УХО
	-
	Хөрөнгийн асуудлыг шийдэрлэх
	Хөрөнгийн асуудлыг шийдэрлэн авто замын барилгын ажлыг хийж, ашиглалтад оруулна.
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	25
	
	-
	4.5.4. Зуунмод сумын амины орон сууцны хорооллуудын гадна зам талбайн  тохижилт
"Ирээдүй хотхон", "Хөгжил хотхон", "Хуульчдын хотхон" "Цэлмэг хотхон"
Тохижуулах хотхоны тоо-4
	ОНХО 255,0
	“Хуульчдын хотхон”-ны тохижилтын зураг төсөл хийгдэж, авто замын барилгын 100% хийгдэнэ.
	"Ирээдүй хотхон", "Цэлмэг хотхон"-ны 
Зураг төсөл хийгдэж, авто замын барилгын 100% хийгдэнэ.
	“Хөгжил”-ны 
Зураг төсөл хийгдэж, авто замын барилгын 100% хийгдэнэ.
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	26
	
	Зуунмод хотын ерөнхий төлөвлөгөө, гудамж төслийн төлөвлөлтөд тусгагдсан
	4.5.5. Зуунмод сумын гэр хорооллуудын доторх авто замын хучилтын төрлийг сайжруулах
Хатуу хучилттай 7.5–км, хайрган хучилттай –32км авто зам баригдсан байна.
	ОНХО 255,0
	Ланс багийн авто замын ажил эхэлнэ.
	· Ланс багийн авто замын ажил бүрэн хийгдэж дуусна.
· Эмнэлэгийн 3 замын уулзвар- Баянхушуу явах гүүр хүртэл авто замын зураг төсөл боловсруулна. 
· Жишиг хороолол 2-г авто замтай холбоно.
	-
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	27
	
	-
	4.5.6. Бүх сумын төвд шинээр авто машины зогсоол, зам талбай барина.
	УХО
	Шинээр байгуулагдсан авто зогсоол, зам талбайн тоогоор
	Шинээр байгуулагдсан авто зогсоол, зам талбайн тоогоор
	Шинээр байгуулагдсан авто зогсоол, зам талбайн тоогоор
	Шинээр байгуулагдсан авто зогсоол, зам талбайн тоогоор
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	28
	4.6.Улсын чанартай  авто зам дагуу зорчигч, тээвэрчдийг ая тухтай байдлыг хангах авто тээврийн
үйлчилгээний цогцолбор байгуулах 

	-
	4.6.1. Лүн суманд авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолбор байгуулна.
	ХХО
	Урьхан-2 цогцолбор баригдсан байна.
	-
	-
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	29
	
	Баригдсан байна.
	4.6.2. Баян суманд авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолбор байгуулна.
	ХХО
	Цавчир 3 багт “Альфа рөүд”ХХК үйлчилгээний төв ашиглалтад орсон байна.
	-
	-
	-
	
	

	30
	
	-
	4.6.3. Баян-Өнжүүл сумын Ногоон дов орчимд авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолбор байгуулна.
	ХХО
	Сумын тухайн жилийн газар зохион багуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулна.

	Газрын тухай хуулийн дагуу иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагад журмын хүрээнд олгоно.
	-
	-
	
	

	31
	
	-
	4.6.4. Борнуур сумын Үхэр чулуут уулын орчимд авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолбор байгуулна.
	ХХО
	
	
	-
	-
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	-
	4.6.5. Зуунмод сумын төвд үйлчилгээний цогцолбор байгуулна.
	ХХО
	
	
	-
	-
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	-
	4.6.7. Эрдэнэсант суманд авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолбор байгуулна.
	ХХО
	
	
	-
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ
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	-
	4.6.8. Аргалант сумын Хүй долоон худгийн хойно Баян-Өндөр уулын зүүн талд авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолбор байгуулна.
	ХХО
	
	
	-
	-
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	-
	4.6.9. Сэргэлэн сумын Баян чулуутын гол орчимд авто зам дагуу үйлчилгээний цогцолбор байгуулна.
	ХХО
	
	
	-
	-
	
	

	36
	4.7. Аймгийн хэмжэээнд Төмөр замыг шинээр нэмэгдүүлэх 
	Төмөр замын замын зориулалтаар Цэцэнс Майнинг энд Энэржи ХХК-д газар эзэмшүүлсэн.
	4.7.1. Төв аймгийн Баян сум Бөөрөлжүүтийн  нүүрсний уурхай хүрэх салбар зам/хувилбар1/ 27,1 км авто зам баригдсан байна.
	ХХО
	Хууль, эрхзүйн хүрээнд бодлогоор дэмжин ажиллана.
	-
	-
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ
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	Төмөр замын замын зориулалтаар Цэцэнс Майнинг энд Энэржи ХХК-д газар эзэмшүүлсэн.
	4.7.2. Төв аймгийн Баян сум Бөөрөлжүүтийн  нүүрсний уурхай хүрэх салбар зам/хувилбар2/ 25,1 км авто зам баригдсан байна.
	ХХО
	Хууль, эрхзүйн хүрээнд бодлогоор дэмжин ажиллана.
	-
	-
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ
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	ЗГ-аас трасс батлагдсан.
	4.7.3. “Богд хаан” төмөр зам /Рашаант-Мааньт өртөө/ 118 км зам баригдсан байна.
	УХО
	Орон нутгаас хамраах шийдвэр гаргаж, төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхэд бүх талаар дэмжин ажиллана.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ
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	4.8.Цахилгааны бие даасан эх үүсвэрүүдийг бий болгох цахилгаан станц байгуулах 
	Бөөрөлжүүтийн нүүрсний орд нь 10 гаруй тэрбум тонн хүрэн нүүрсний нөөцтэй
	4.8.1. Чойрын төмөр замаас 24 км-ийн зайд орших Бөөрөлжүүтийн нүүрсний ордыг түшиглэн 600 МВт-ын хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станц баригдаж, эхний ээлжинд 1,6 тэрбум кВт.цаг, 2 дахь ээлжинд 3.2 тэрбум кВт.цаг цахилгаан эрчим хүчээр төвийн болон зүүн, зүүн өмнөд бүсийн эрчим хүчний хэрэглээг хангана.
	ХХО
	Хууль, эрхзүйн хүрээнд бодлогоор дэмжин ажиллана.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ
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	Сэргэлэн “Тэнүүн гэрэл констракшн” ХХК 15МВт нарны цахилгаан станц байгуулагдсан. Зуунмод суманд “LUX TIUM” ХХК-ын 9 мвт, Баянчандмань суманд 50 МВт хүчин чадалтай НЦС-ын төслийг ‘’Шинэ мандах нар’’ ХХК байгуулсан. “Мошиа эко энержи” ХХК  50МВт хүчин чадалтай НЦСтанц  
	4.8.2. Сэргээгдэх эрчим хүч болон бусад хэмнэлттэй технологид суурилсан бүтээн байгуулалтыг бодлогоор дэмжин үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ.
	ГХО
УХО
ХХО
	Зуунмод сумын 5-р багт  төсөл хэрэгжсэн байна.
	Сэргэлэн суманд 1  төсөл хэрэгжсэн байна.
	2 төсөл хэрэгжсэн байна.
	2 төсөл хэрэгжсэн байна.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	41
	4.9.Шинээр бий болж буй сууршлуудад цахилгааны эх үүсвэр, өргөтгөл, шугам сүлжээг үе шаттайгаар байгуулах
	2016-2019 онд 652,5 сая  төгрөг зарцуулан 346 айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангасан.
	4.9.1. Аймгийн хэмжээнд газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний дагуу шинээр суурьшсан айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангана.
	УХО, ОНХО 5000,0
	1000 өрхийг эрчим хүчээр хангана.
	1500 өрхийг эрчим хүчээр хангана.
	1000 өрхийг эрчим хүчээр хангана.
	1000 өрхийг эрчим хүчээр хангана.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ
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	Зураг төсөл батлагдсан 16774,0 сая төгрөг
	4.9.2. Эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээтэй уялдуулан Зуунмод 110/35/10кВ-ын 2х25000кВА-ын станцын шинээр байгуулна.
	УХО 16774,0
	Холбогдох газруудад хөрөнгө шийдвэрлүүлэхээр хандана.
	Хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэн ажлыг эхлүүлнэ. 
	Станцын барилга, шугам сүлжээ ашиглалтад орно.
	-
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ
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	4.10. Сумын төвийн дэд бүтцийн шугам сүлжээг мэдээллийн санд бүрэн оруулах, шинээр хийгдэх цэвэрлэх байгууламжийн газрын асуудлыг шийдвэрлэх 
	.Лүн, Эрдэнэсант, Зуунмод, Бүрэн, Заамар, Баянчандмань сумд цэвэрлэх байгууламжтай
	4.10.1. Бүх сумд орчин үеийн технологи бүхий цэвэрлэх байгууламжтай болсон байна. 
	УХО, ОНХО, ХХО
	1 сум
	1 сум
	2 сум
	2 сум
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	44
	
	-
	4.10.2. Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санд оруулж, хамгаалах арга хэмжээг авна.
	ОНХО
	Аймгийн хэмжээнд газар доорх шугам сүлжээг мэдээллийн санг үүсгэх ажлыг эхлүүлэх
	Мэдээллийн сан үүссэн байна.
	Мэдээллийн санд нэмэгдсэн шугам сүлжээний тоогоор
	Мэдээллийн санд нэмэгдсэн шугам сүлжээний тоогоор
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	4.11.Сумын төвийн суурьшлын бүсийн үерт өртөж болзошгүй газруудад хамгаалах арга хэмжээ авах
	Үерт өртөх 50, 100 м-ийн эрсдэлийн бүсэд байгаа сумдын судалгаа эзлэх талбайн хэмжээг тооцсон. ГЗБЕТ-ний 3-р боть 30-31 хуудас
Зуунмод сумын үерийн далангийн зураг төсөв хийгдсэн. 
	4.11.1. Үерт өртөгдөх өндөр эрсдэлтэй Батсүмбэр, Баянчандмань, Баянжаргалан, Бүрэн, Жаргалант, Лүн
Өндөрширээт, Сүмбэр, Зуунмод сумын төвүүдэд далан, суваг, инженерийн байгууламжуудыг байгуулсан байна.
	ОНХ 160,0
УХО 700,0
УХО 2800,0
УХО
688,0
	Жаргалант сумын төвийн үерийн далан байгуулах 2,1 км барилгын ажил эхэлсэн байна. 

	Жаргалант сумын төвийн үерийн далан байгуулах 2,1 км, Бүрэн сумын төвийн үерийн далан байгуулах 4,8 км, 
Зуунмод сумын 5-р багийн нутаг дэвсгэрт үерийн далан байгуулах 3,9 км барилгын ажил эхэлсэн байна.
	Зуунмод сумын 5-р багийн нутаг дэвсгэрт үерийн далан байгуулах 3,9 км барилгын ажил дууссан байна.
	Батсүмбэр, Баянчандмань
Баянжаргалан Лүн
Өндөрширээт, Сүмбэр
Үерийн далангийн зураг төсөл боловсруулж, хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэнэ.
	ХОХБТХ
	ГХБХБГ

	[bookmark: _Hlk31616393]V.	БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

	ЧИГЛЭЛ: Ногоон хөгжлийн үзэл баримтлал, байгаль орчны даац чадамжид суурилж хүний үйл ажиллагаанаас хамааралтай байгалийн доройтлыг хязгаарлан баялгийг нь зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, хамгаалах үйл ажиллагааг, нутгийн иргэд, тэдний үүсгэл санаачилгын болон мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж, нийт иргэдэд байгальд ээлтэй хандлага, зөв дадлыг төлөвшүүлж,  экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан, ирээдүй хойч үедээ өвлүүлж, үр өгөөжийг нь урт хугацаанд хүртэх боломжоор хангах нөхцлийг бүрдүүлэн ногоон хөгжлийг хангахад оршино.

	1
	5.1.Уул уурхайн ашиглалтын лицензийн талбайг мэдээллийн санд бүртгэх болон бусад үйл ажиллагааны улмаас
эвдрэлд орсон газрыг нөхөн сэргээх 

	-
	5.1.1. Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгогдсон талбайг бүртгэлжүүлж, кадастрын мэдээллийн санд бүрэн оруулна.
	-
	Сумдад ашиглалтын тусгай зөвшөөрөлтэй талбайг мэдээллийн сангийн бүртгэлийг эхлүүлнэ. 
	25%
	50%
	100%
	
	

	2
	
	Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн нөлөөгөөр 10381.2 га талбай хөндөгдөж эвдэрсэн байна
	5.1.2. Баян, Эрдэнэ, Баянжаргалан , Баянцагаан, Сүмбэр , Жаргалант
Угтаалцайдам, Баянхангай, Лүн, Борнуур, Сэргэлэн, Баяндэлгэр , Мөнгөнморьт, Өндөрширээт, Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Баянчандмань
Заамар , Алтанбулаг сумдад: 
2020 онд 2076,4 га
2025 онд 3114,6 га
2030 онд 5191,1 га эвдэгдсэн газрыг нөхөн сэргээнэ.
	


УХО


,


ХХО

	


Эзэнгүй 15,28га





400га
	


15,28га





400га
	


15,28га





400га
	


15,28га





400га
	БОАЖГ
	ЗДТГ
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	5.2.Аялал жуулчлал, амралт, рашаан сувилалын газруудыг шинээр байгуулах

	Төв аймаг, Нийслэл Улаанбаатар хотын газар нутагт Аялал жуулчлалын үндэсний төвөөс Богдхан ууланд аяллын таван маршрут төлөвлөж тохижилтын ажлыг хийж дуусгасан байна. Үүнд:
Манзушир - Цэцээ гүн 8.4 км
	5.2.1. Богд уулыг түшиглэсэн явган аялал жуулчлалын бодлоготой нийцүүлэн амралт,  жуулчлалын цогцолбор байгуулна.
	
УХО
ХХО
Төсөл хөтөлбөр
	

1км



Цогцолборын ажлыг эхлүүлнэ
	


7,4км



Цогцолборын ажлын явц 30%

	






Цогцолборын ажлын явц 70%

	








Цогцолборын ажлын явц 100%


	БОАЖГ
	ХОХБТХ, ГХБХБГ
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	Байгалийн үзэсгэлэнт тогтоц, эрүүл цэнгэг агаар бүхий аялал жуулчлалын бааз байгуулах тохиромжтой гэж үнэлэгдсэн.
	5.2.2. Мөнгөнморьт сумын нутаг дэвсгэрт оршдог Босго-тэнгэрийн бэлд Хэрлэн голын захад нийт 20 га газарт 50 ор/хоногийн хүчин чадалтай аялал, амралтын төв цогцолбор байгуулна.
	ХХО
	Газрын байршилыг орон нутагтай хамтран дахин судлах
	Тухайн жилийн ГЗБТөлөвлөгөөнт тусгаж газар олгох
	Аялал, амралтын төв цогцолборын ажлын явц 50%
	Аялал, амралтын төв цогцолборын ажлын явц 100%
	БОАЖГ
	ХОХБТХ, ГХБХБГ
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	Эрдэнэ сумын нутагт Хэнтийн нурууны энгэр хэсэгт, 2020 метр өндөрт байдаг уул тайгын цэнгэг нуур. 0.6 км2талбайтай, 1.1 км урт, 0.7 км өргөн, эргийн шугамын урт 2.8 км, усны хамгийн их гүн 4 метр, төрөл бүрийн загастай.
	5.2.3. Эрдэнэ сумын Хоног толгойн нуурын эргийн амралт, зугаалгын чиглэлээр ашиглана.
	ХХО
	Газрын байршилыг орон нутагтай хамтран дахин судлах
	Тухайн жилийн ГЗБТөлөвлөгөөнт тусгаж газар олгох
	Аялал, амралтын төв цогцолборын ажлын явц 50%
	Аялал, амралтын төв цогцолборын ажлын явц 100%
	БОАЖГ
	ХОХБТХ, ГХБХБГ
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	Эрдэнэ сумын нутагт Хэнтийн нурууны энгэр хэсэгт Хэрхэлүүрийн сарьдагаас урагш 1700 метрт өндөрт байрлах цэнгэг нуур. Мөстлийн гарал үүсэлтэй, дундаа ой мод бүхий үзэсгэлэнт аралтай.
	5.2.4. Эрдэнэ сумын Хүрхрээ\Хэрхлүүр\ нуурын эргийн амралт зугаалга, спорт агнуурын чиглэлээр ашиглана.
	ХХО
	Газрын байршилыг орон нутагтай хамтран дахин судлах
	Тухайн жилийн ГЗБТөлөвлөгөөнт тусгаж газар олгох
	Аялал, амралтын төв цогцолборын ажлын явц 50%
	Аялал, амралтын төв цогцолборын ажлын явц 100%
	БОАЖГ
	ХОХБТХ, ГХБХБГ

	7
	5.3. Ойжуулах, ойг хамгаалах
	Аймгийн хэмжээнд ойн зурвас Лүн суманд 500 га-д байна. Ойн зурвасыг нэмэгдүүлж элсний нүүлтийг сааруулна.
	5.3.1. Эрдэнэ, Баяндэлгэр, Жаргалант, Баянчандмань, Батсүмбэр
Зуунмод сумдын Ойн хамгаалалтын 23,5 га талбайд ойн зурвас байгуулна.
	УХО
	4,0 га талбайд 
	4,0 га талбайд
	4,0 га талбайд
	4,0 га талбайд
	БОАЖГ
	ГХБХБГ
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	Аймгийн 2013 оны ой зохион байгуулалтын тайлангаар, ойжуулах талбай 7133 га байна. Жилд УТ, ОНТ болон ААН-ийн өөрийн хөрөнгөөр дунджаар 300 га-д ойжуулалт хийж байна.
	5.3.2. Аймгийн хэмжээнд мэргэжлийн байгууллагуудаар нийт 2780 мян.шир тарьц суулгац, ойн сан бүхий сумдын мод үржүүлгийн газруудаар нийт 550 мян.шир тарьц суулгац, мод бэлтгэлийн мэргэжлийн байгууллагуудаар 388.1 мян.шир тарьц суулгац, ойн нөхөрлөлүүдээр 1300 мян.шир тарьц суулгацыг тарьж ургуулна.
	УХО
ОНХОХХО

	456,1 мянга тарьц суулгах
	456,1 мянга тарьц суулгах
	456,1 мянга тарьц суулгах
	456,1 мянга тарьц суулгах
	БОАЖГ
	ГХБХБГ
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	2019 онд  том мод 129541 ширхэг, бут сөөг 32603 ширхэг, нийт 39749 ширхэгийг тарьж,  аймгийн хэмжээнд ногоон байгууламжийн хэмжээ 3,5 га талбайгаар нэмэгдэж 63,5 га талбай болсон байна.    
	5.3.3. Аймгийн хэмжээнд нийтээр мод тарих өдрийн мод, бут ургуулах ажлын хүрээнд нийт 30.9 га талбайд 52800 шир мод бут тарьж ургуулна.
	УХО
ОНХОХХО

	4800 мод , бут суулгах
	4800 мод , бут суулгах
	4800 мод , бут суулгах
	4800 мод , бут суулгах
	БОАЖГ
	ГХБХБГ
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	5.4. Шинээр хөв цөөрөм байгуулах
	Аймгийн хэмжээнд 267165,36 га талбайд хөв цөөрөм байгуулахад тохиромжтой
	5.4.1. Баян-Өнжүүл, Баянжаргалан
Баян, Архуст, Эрдэнэсант, Өндөрширээт, Алтанбулаг, Аргалант, Лүн, Баянцогт, Баяндэлгэр, Баянчандмань, Угтаалцайдам, Заамар
Батсүмбэр, Цээл, Борнуур, Жаргалант, Сүмбэр, Эрдэнэ, Мөнгөнморьт, Сэргэлэн сумдад Зэрлэг ан амьтан, бэлчээр усжуулалтын зориулалтаар болор усалгаатай газар тариалан эрхлэх боломжтой газруудад хөв цөөрөм байгуулагдсан байна.

	УХО
	Газрын байршил судалгааны талаар сумдтай тохиролцох
	Хөв байгуулах боломжит газрын зураг төсөв хийлгэх.
	1 суманд 1 хөв цөөрөм байгуулсан байна.
	1 суманд 1 хөв цөөрөм байгуулсан байна.
	БОАЖГ
	ГХБХБГ

	VI.	ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ГАЗРЫН ТӨЛӨВЛӨЛТ

	1
	6.1. Монгол орны экологийн бүс нутгийн үнэлгээгээр сонгогдсон газруудыг аймаг орон нутгийн хамгаалалтад авах арга хэмжээг зохион байгуулах  
	Байгалийн өвөрмөц тогтоцтой, ховор амьтад, ургамлын нөөцтэй
	6.1.1. Шарын нуруу 30889,56 га \ Борнуур , Батсүмбэр
Баянчандмань\ орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авна.
	
	Сумдаас саналыг авч ИТХ-д өргөн барина.
	-
	-
	-
	БОАЖГ
	ГХБХБГ
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	Байгалийн өвөрмөц тогтоцтой, ховор амьтад, ургамлын нөөцтэй
	6.1.2. Бургатай уул 7390,85 га \Жаргалант \ орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авна.
	
	Сумын саналыг авч аймгийн ИТХ-д өргөн барина.
	-
	-
	-
	БОАЖГ
	ГХБХБГ
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	Байгалийн өвөрмөц тогтоцтой, ховор амьтад, ургамлын нөөцтэй
	6.1.3. Шартын нуруу 63403,54 га \Лүн, 
Өндөрширээт \ орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авна.
	
	Сумдаас саналыг авч ИТХ-д өргөн барина.
	-
	-
	-
	БОАЖГ
	ГХБХБГ
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	Байгалийн өвөрмөц тогтоцтой, ховор амьтад, ургамлын нөөцтэй
	6.1.4. Хоньт Эрдэнэсантын уулс 260893,79 га \ Баянхангай, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Өндөрширээт, Эрдэнэсант \ орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авна.
	
	Сумдаас саналыг авч ИТХ-д өргөн барина.
	-
	-
	-
	БОАЖГ
	ГХБХБГ

	5
	
	Байгалийн өвөрмөц тогтоцтой, ховор амьтад, ургамлын нөөцтэй
	6.1.5. Нарийны уул 6626,03 га \Батсүмбэр\ орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авна.
	
	Сумын саналыг авч аймгийн ИТХ-д өргөн барина.
	-
	-
	-
	БОАЖГ
	ГХБХБГ
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	Байгалийн өвөрмөц тогтоцтой, ховор амьтад, ургамлын нөөцтэй
	6.1.6. Цагаан бургаст уул 73536 га \Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл \ орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авна.
	
	Сумдаас саналыг авч ИТХ-д өргөн барина.
	-
	-
	-
	БОАЖГ
	ГХБХБГ
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	Байгалийн өвөрмөц тогтоцтой, ховор амьтад, ургамлын нөөцтэй
	6.1.7. Шивээтийн тойром 83439,21 га \Бүрэн \ орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авна.
	
	Сумын саналыг авч аймгийн ИТХ-д өргөн барина.
	-
	-
	-
	БОАЖГ
	ГХБХБГ
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	Байгалийн өвөрмөц тогтоцтой, ховор амьтад, ургамлын нөөцтэй
	6.1.8. Жаран дөлгөө уул 94640,04 га \Сэргэлэн, Алтанбулаг\ орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авна.
	
	Сумдаас саналыг авч ИТХ-д өргөн барина.
	-
	-
	-
	БОАЖГ
	ГХБХБГ
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	Байгалийн өвөрмөц тогтоцтой, ховор амьтад, ургамлын нөөцтэй
	6.1.9. Авдар уул 46751,02 га \ Лүн \ орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авна.
	
	Сумдаас саналыг авч ИТХ-д өргөн барина.
	-
	-
	-
	БОАЖГ
	ГХБХБГ
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	Байгалийн өвөрмөц тогтоцтой, ховор амьтад, ургамлын нөөцтэй
	6.1.10. Зараат 191800,18 га \Алтанбулаг , Сэргэлэн, Баянцагаан, Баян-Өнжүүл \ орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авна.
	
	Сумдаас саналыг авч ИТХ-д өргөн барина.
	-
	-
	-
	БОАЖГ
	ГХБХБГ
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	Байгалийн өвөрмөц тогтоцтой, ховор амьтад, ургамлын нөөцтэй
	6.1.11. Баянгийн бага нууруудын хөндий  168389,09 га \Баян-Өнжүүл, Баянцагаан \ орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авна.
	
	Сумдаас саналыг авч ИТХ-д өргөн барина.
	-
	-
	-
	БОАЖГ
	ГХБХБГ
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	Байгалийн өвөрмөц тогтоцтой, ховор амьтад, ургамлын нөөцтэй
	6.1.12. Сац уул 166353,97 га \Баянцагаан \ орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авна.
	
	Сумдаас саналыг авч ИТХ-д өргөн барина.
	-
	-
	-
	БОАЖГ
	ГХБХБГ



